****

**Мурманская область**

**Администрация Кольского района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 29.12.2021 г. Кола № 1560**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 гг.,**

**утвержденную постановлением администрации**

**Кольского района от 13.11.2018 № 1237**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013
№ 1349 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ» и в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы администрация ***п о с т а н о в л я е т****:*

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кольского района от 13.11.2018 № 1237
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 гг.» (в редакции постановления администрации Кольского района от 15.11.2021 № 1282), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Кольского района Сергуна С.Ф.

И.о. Главы администрации И.А. Богданов

Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от 29.12.2021 № 1560

**Муниципальная программа**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района.2. Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период.3. Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения. 4. Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий.5. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.6. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.7. Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района. |
| Задачи программы | 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района. 2. Проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района. 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.4. Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий.5. Восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства.6. Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района.7. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Кольского района.8. Обеспечение безаварийного содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории сельских поселений Кольского района.9. Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии.2. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на сокращения количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района. 3. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.4. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий.5. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства.6. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на ликвидацию объектов аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района. 7. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района. 8. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района»Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период»Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»Подпрограмма 4 «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий»Подпрограмма 5 «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района»Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» |
| Заказчики программы | Администрация Кольского района Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района |
| Заказчик-координатор программы | Администрация Кольского района  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2024 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы составляет **611 819,4 тыс. руб**., в том числе по годам:**ФБ – 120 408,3 тыс.руб.:**2021 год – 49 319,2 тыс. руб.,2022 год – 71 089,1 тыс. руб.,2023 год – 0 тыс. руб.,2024 год – 0 тыс. руб.**ОБ – 84 915,5 тыс. руб.:**2021 год – 6 443,8 тыс. руб.,2022 год – 75 488,7 тыс. руб.,2023 год – 1 491,5 тыс. руб.,2024 год – 1 491,5 тыс. руб.**МБ – 406 495,6 тыс. руб.:**2021 год – 182 142,5 тыс. руб.,2022 год – 128 879,9 тыс. руб.,2023 год – 47 736,6 тыс. руб.,2024 год – 47 736,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение комфортности и безопасности проживания нанимателей муниципальных жилых помещений.2. Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района. 3. Повышение качества и безопасности коммунальных ресурсов.4. Формирования уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского района.5. Восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского района.6. Снос аварийных многоквартирных домов.7. Существенное улучшение экологической ситуации на территории сельских поселений Кольского района и создание благоприятного инвестиционного климата для осуществления застройки территорий.8. Сокращение числа аварийных ситуаций по содержанию и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.9. Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда**

**Кольского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы |
| Цели Подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района |
| Задачи Подпрограммы | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Финансовое обеспечениеПодпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **68 139,5 тыс. руб**., в том числе по годам:**ОБ – 7 878,2 тыс. руб.:**2021 год – 3 453,2 тыс. руб.,2022 год – 1 442,0 тыс. руб.,2023 год – 1 491,5 тыс. руб.,2024 год – 1 491,5 тыс. руб.**МБ – 60 261,3 тыс. руб.:**2021 год – 25 062,5 тыс. руб.,2022 год – 18 167,2 тыс. руб.,2023 год – 8 515,8 тыс. руб.,2024 год – 8 515,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение комфортности и безопасности проживания нанимателей муниципальных жилых помещений. |

**1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма**

С 01 января 2017 года, в связи с передачей полномочий от сельских поселений, в собственность муниципального образования Кольский район переходит муниципальный жилой фонд, расположенный на территории с. Териберка, с. Ура-Губа, с. Минькино, н.п. Междуречье, с. Белокаменка, н.п. Мишуково, н.п. Килпъявр, н.п. Пушной, н.п. Песчаный, ж.-д. ст. Лопарская, ж.-д. ст. Тайбола, н.п. Мокрая Кица, ж.-д. ст. Кица, с. Пулозеро, с. Тулома, ж.-д. ст. Нял, ж.-д. ст. Пяйве.

Важнейшим вопросом, решение которого в соответствии с действующим законодательством возложено на органы местного самоуправления, является организация содержания муниципального жилищного фонда.

Жилищный фонд Кольского района в значительной степени представлен многоквартирными домами (далее МКД), построенными во второй половине ХХ века, которые на сегодняшний день имеют значительные показатели физического износа строительных конструктивов и инженерных систем.

Реализация Программы позволит снизить физический износ жилищного фонда, улучшить условия проживания граждан, привести в нормативное состояние и в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции и элементы муниципального жилищного фонда, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить надлежащее содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района.

Подпрограмма реализуется согласно мероприятиям, предусмотренным в Приложении №1 к подпрограмме.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цели, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед.** **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **годы реализации подпрограммы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Цель:** Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района |
|  | **Перечень показателей подпрограммы** |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача:** Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района |

**3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**.

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, оформляется в соответствии с таблицей № 2

Таблица № 2

| **Наименование** | **Всего,****тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района |
| **Всего по подпрограмме:** | **68 139,5** | **28 515,7** | **19 609,2** | **10 007,3** | **10 007,3** |
| в том числе: |  |
| Средства бюджета Кольского района | 60 261,3 | 25 062,5 | 18 167,2 | 8 515,8 | 8 515,8 |
| Средства областного бюджета | 7 878,2 | 3 453,2 | 1 442,0 | 1 491,5 | 1 491,5 |

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение №1

к подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 1«Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района»**

| **№****п/п** | **Цель, задачи, подпрограммные мероприятия** | **Заказчик (ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района |
| **Задача:** Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района |
| **1** | **Основное мероприятие 1.** Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **28 515,7** | **19 609,2** | **10 007,3** | **10 007,3** |
| Областной бюджет | **3 453,2** | **1 442,0** | **1 491,5** | **1 491,5** |
| БюджетКольского района | **25 062,5** | **18 167,2** | **8 515,8** | **8 515,8** |
| 1.1. | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **3 250,0** | **2 270,3** | **1 260,0** | **1 260,0** |
| Бюджет Кольского района | 3 250,0 | 2 270,3 | 1 260,0 | 1 260,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Строительство, реконструкция, модернизация муниципального жилищного фонда | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | - | - | - | **-** |
| 1.4. | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду  | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **5 321,0** | **4 423,7** | **4 011,2** | **4 531,2** |
| Бюджет Кольского района | 5 321,0 | 4 423,7 | 4 011,2 | 4 531,2 |
| 1.5. | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2023 | **Всего** | **1 100,0** | **1 100,0** | **520,0** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 1 100,0 | 1 100,0 | 520,0 | - |
| 1.6. | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **2 121,0** | **2 121,0** | **-** | **30,0** |
| Бюджет Кольского района | 2 121,0 | 2 121,0 | - | 30,0 |
| 1.7. | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **100,0** | **30,0** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 100,0 | 30,0 | - | - |
| 1.8. | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2023 | **Всего** | **3 480,8** | **3 369,2** | **3 413,7** | **3 413,7** |
| Областной бюджет | 1 473,2 | 1 442,0 | 1 491,5 | 1 491,5 |
| Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2023 | Бюджет Кольского района | 2 007,6 | 1 927,2 | 1 922,2 | 1 922,2 |
| 1.9. | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **500,5** | **570,0** | **272,4** | **272,4** |
| Бюджет Кольского района | 500,5 | 570,0 | 272,4 | 272,4 |
| 1.10. | Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **1 000,0** | **600,0** | **500,0** | **500,0** |
| Бюджет Кольского района | 1 000,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.11. | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов муниципального жилого фонда в сельских поселениях Кольского района | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **545,2** | **335,0** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 545,2 | 335,0 | - | - |
| 1.12. | Возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2023 | **Всего** | **50,0** | **30,0** | **30,0** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 50,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 1.13. | Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере, определенным повышающим коэффициентом, применяемым вследствие отсутствия индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | - | - | - | - |
| 1.14. | Расходы бюджета Кольского района на создание и содержание мест (площадок) накопления отходов на территории сельских поселений Кольского района и г.Колы | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **3 100,0** | **1 760,0** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 3 100,0 | 1 760,0 | - | - |
| 1.15. | Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, в целях поддержки местных инициатив, на территории сельских поселений Кольского района | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021-2022 | **Всего** | **865,8** | **3 000,0** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 865,8 | 3 000,0 | - | - |
| 1.16. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Тулома, с. Тулома, ул. Ручьевая, д. 1, 2) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **835,8** | - | - | - |
| Бюджет Кольского района | 835,8 | - | - | - |
| 1.17. | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Тулома, с. Тулома, ул. Ручьевая, д. 1, 2) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **440,0** | - | - | - |
| Областной бюджет | 440,0 | - | - | - |
| 1.18. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Пушной, ж.-д.ст. Кица, д. 2,3) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **771,0** | - | - | - |
| Бюджет Кольского района | 771,0 | - | - | - |
| 1.19. | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Пушной, ж.-д.ст. Кица, д. 2,3) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **440,0** | - | - | - |
| Областной бюджет | 440,0 | - | - | - |
| 1.20. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 26,32) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **1 259,7** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 1 259,7 | - | - | - |
| 1.21. | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 26,32) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **440,0** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 440,0 | - | - | - |
| 1.22. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Междуречье, н.п. Междуречье, д. 3,5) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **1 489,6** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 1 489,6 | **-** | **-** | **-** |
| 1.23. | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Междуречье, н.п. Междуречье, д. 3,5) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **440,0** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 440,0 | **-** | **-** | **-** |
| 1.24. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка, с. Териберка, ул. Первая Пятилетка, д. 13а) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **745,3** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 745,3 | **-** | **-** | **-** |
| 1.25. | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка, с. Териберка, ул. Первая Пятилетка, д. 13а) | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021 | **Всего** | **220,0** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 220,0 | **-** | **-** | **-** |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ**  | **Всего** | **28 515,7** | **19 609,2** | **10 007,3** | **10 007,3** |
| **Областной** **бюджет** | **3 453,2** | **1 442,0** | **1 491,5** | **1 491,5** |
| **Бюджет Кольского района** | **25 062,5** | **18 167,2** | **8 515,8** | **8 515,8** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период  |
| Задачи Подпрограммы | Проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на сокращения количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **66 876,4** тыс. руб., в том числе по годам:**ОБ – 0,0 тыс. руб.:**2021 год– 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.**МБ – 66 876,4 тыс. руб.:**2021 год – 37 717,9 тыс. руб.,2022 год – 23 141,9 тыс. руб.,2023 год – 3 008,3 тыс. руб.,2024 год – 3 008,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма**

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, обеспечение безаварийной и бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории населенных пунктов сельских поселений Кольского района.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других природных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к устойчивой работе в отопительный период.

Задачей Подпрограммы является проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

Подпрограмма реализуется согласно мероприятиям, предусмотренным в Приложении №1 к подпрограмме.

Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с плановыми числовыми значениями представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цели, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед.** **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **годы реализации подпрограммы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Цель:** Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период |
|  | **Перечень показателей подпрограммы** |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на сокращения количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача:** Проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |

**3. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, отражено в таблице № 2

Таблица № 2

| **Наименование** | **Всего,** **тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период |
| **Всего по подпрограмме:** | **66 876,4** | **31 717,9** | **23 141,9** | **3 008,3** | **3 008,3** |
| в том числе за счет: |  |
| Бюджета Кольского района | 66 876,4 | 31 717,9 | 23 141,9 | 3 008,3 | 3 008,3 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |

Объём и структура бюджетного финансирования настоящей подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями Кольского района и областного бюджетов с учётом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложение №1

к подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цель, задачи, подпрограммные мероприятия** | **Заказчик (ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период |
| **Задача:** Проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| 1 | **Основное мероприятие** **1.** Проведение ремонтных работ на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **37 717,9** | **23 141,9** | **3 008,3** | **3 008,3** |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет Кольского района | 31 717,9 | 23 141,9 | 3 008,3 | 3 008,3 |
| 1.1. | Ремонтные работы на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **35 990,9** | **20 541,9** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 35 990,9 | 20 541,9 | - | - |
| 1.2. | Расходы бюджета Кольского района на подготовку к отопительному периоду | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2022-2024 | **Всего** | **-** | **1 900,0** | **1 493,3** | **1 493,3** |
| Бюджет Кольского района | - | 1 900,0 | 1 493,3 | 1 493,3 |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2022-2024 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Прочие мероприятия по капитальному ремонту и(или) ремонту объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области в целях обеспечения их бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **365,0** | **500,0** | **775,0** | **775,0** |
| Бюджет Кольского района | 365,0 | 500,0 | 775,0 | 775,0 |
| 1.3.1. | Анализ динамики изменения целевых показателей развития объектов ЖКХ на территории сельских поселений Кольского района | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **365,0** | **500,0** | **775,0** | **775,0** |
| Бюджет Кольского района | 365,0 | 500,0 | 775,0 | 775,0 |
| 1.3.2. | Выполнение работ по разработке системных мероприятий по устранению последствий технологических нарушений на инженерных коммуникациях в сельских поселениях Кольского района | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | **-** | - | - | - |
| Итого по актуализации схем | **Всего** | **365,0** | **500,0** | **775,0** | **775,0** |
| Бюджет Кольского района | 365,0 | 500,0 | 775,0 | 775,0 |
| 1.4. | Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | АдминистрацияКольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **1 362,0** | **200,0** | **740,0** | **740,0** |
| Бюджет Кольского района | 1 362,0 | 200,0 | 740,0 | 740,0 |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** | **Всего** | **37 717,9** | **23 141,9** | **3 008,3** | **3 008,3** |
| **Областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Бюджет** **Кольского района** | **37 717,9** | **23 141,9** | **3 008,3** | **3 008,3** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения |
| Задачи Подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Финансовое обеспечениеПодпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **332 056,8 тыс. руб**., в том числе по годам:**ФБ – 120 408,3 тыс.руб.:**2021 год – 49 319,2 тыс. руб.,2022 год – 71 089,1 тыс. руб.,2023 год – 0 тыс. руб.,2024 год – 0 тыс. руб.**ОБ** – **77 037,3 тыс. руб**.:2021 год – 2 990,6 тыс. руб.,2022 год – 74 046,7 тыс. руб.,2023 год – 0 тыс. руб.,2024 год – 0 тыс. руб.**МБ – 134 611,2 тыс. руб**.:2021 год – 39 293,1 тыс. руб.,2022 год – 49 886,0 тыс. руб.,2023 год – 24 042,8 тыс. руб.,2024 год – 21 389,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение качества и безопасности коммунальных ресурсов |

**1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма**

С 01 января 2017 года, в связи с передачей полномочий от сельских поселений, в собственность муниципального образования Кольский район перешли объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории с. Териберка, с. Ура-Губа, с. Минькино, н.п. Междуречье, с. Белокаменка, н.п. Мишуково, н.п. Килп-Явр, н.п. Пушной, н.п. Песчаный, ж.-д. ст. Лопарская, ж.-д. ст. Тайбола, н.п. Мокрая Кица, ж.-д. ст. Кица, с. Тулома, ж.-д. ст. Нял, ж.-д. ст. Пяйве.

Важнейшим вопросом, решение которого в соответствии с действующим законодательством возложено на органы местного самоуправления, является организация электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения населения.

В результате накопленного износа оборудования остаётся высоким количество инцидентов и аварий в системах тепло- и водоснабжения, что не позволяет обеспечивать надёжное и беспрерывное предоставление коммунальных услуг.

В сфере теплоснабжения существует необходимость в замене или реконструкции источников теплоснабжения вследствие их изношенности, избыточности и низкой энергоэффективности. Также острой является проблема уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях. В значительном размере отсутствуют приборы учёта тепловой энергии у потребителей жилищного фонда.

Модернизация водопроводной и канализационной систем острейшая проблема, к решению которой необходимо приступать в краткосрочной перспективе. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

В значительном количестве населённых пунктов отсутствуют или полностью утратили работоспособность очистные сооружения канализации (ОСК). В системах водоподготовки питьевой воды также отсутствует современное оборудование, без которого невозможно обеспечить требования к качеству питьевой воды.

Реализация Подпрограммы позволит значительно повысить обеспечение качества, надёжности и безопасности электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения.

Для достижения указанной цели необходимо осуществить модернизацию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кольский район.

Подпрограмма реализуется согласно мероприятиям, предусмотренным в Приложении №1 к подпрограмме.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цели, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед.** **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **годы реализации подпрограммы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель:** Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения |
| **Перечень показателей подпрограммы** |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача:** Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |

**3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, оформляется в соответствии с таблицей № 2

Таблица № 2

| **Наименование** | **Всего,****тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения |
| **Всего по подпрограмме:** | **332 056,8** | **91 602,9** | **195 021,8** | **24 042,8** | **21 389,3** |
| в том числе: |  |
| Средства федерального бюджета | 120 408,3 | 49 319,2 | 71 089,1 | **-** | **-** |
| Средства областного бюджета | 77 037,3 | 2 990,6 | 74 046,7 | **-** | **-** |
| Средства бюджета Кольского района | 134 611,2 | 39 293,1 | 49 886,0 | 24 042,8 | 21 389,3 |

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение №1

к подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

| **№****п/п** | **Цель, задачи, подпрограммные мероприятия** | **Заказчик (ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения |
| **Задача:** Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **32 695,4** | **109 091,6** | **24 042,8** | **21 389,3** |
| Областной бюджет | - | 66 065,7 | - | - |
| Бюджет Кольского района | 32 695,4 | 43 025,9 | 24 042,8 | 21 389,3 |
| 1.1. | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сельских поселениях Кольского района | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **12 301,8** | **2 650,0** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 12 301,8 | 2 650,0 | **-** | **-** |
| 1.2. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию комплекса водозаборных сооружений ж.-д. ст. Пяйве | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию комплекса водозаборных сооружений ж.-д. ст. Пяйве с переходом на подземный источник водоснабжения | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.2 | Выполнение реконструкции комплекса водозаборных сооружений ж.-д. ст. Пяйве с переходом на подземный источник водоснабжения | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Расходы на организацию уличного освещения в сельских поселениях Кольского района | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **706,0** | **383,7** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 706,0 | 383,7 | - | **-** |
| 1.4. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение ограничения доступа на территорию водоохранных зон | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.5. | Расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло-,водо-,электрических сетей в сельских поселениях Кольского района | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **342,6** | **1 100,8** | **1 100,8** | **1 100,8** |
| Бюджет Кольского района | 342,6 | 1 100,8 | 1 100,8 | 1 100,8 |
| 1.6. | Расходы бюджета Кольского района на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации проектов по строительству и реконструкции водозаборных сооружений в муниципальных образованиях с.п.Териберка, с.п.Тулома | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2023 | **Всего** | **2 980,0** | **2 415,0** | **2 653,5** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 2 980,0 | 2 415,0 | 2 653,5 | - |
| 1.7. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на установку индивидуальных домовых электрокотельных в населенных пунктах Кольского района | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **16 365,0** | **20 574,7** | **20 288,5** | **20 288,5** |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет Кольского района | 16 365,0 | 20 574,7 | 20 288,5 | 20 288,5 |
| 1.8. | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности/Модернизация централизованной системы теплоснабжения правобережной части с.Териберка путем создания на указанной территории децентрализованной системы теплоснабжения с применением индивидуальных домовых электрических котельных (ИДЭК) для объектов потребления тепловой энергии | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2022 | **Всего** | **-** | **66 065,7** | **-** | **-** |
| Областной бюджет  | **-** | 66 065,7 | **-** | **-** |
| 1.9. | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности/ Модернизация централизованной системы теплоснабжения правобережной части с.Териберка путем создания на указанной территории децентрализованной системы теплоснабжения с применением индивидуальных домовых электрических котельных (ИДЭК) для объектов потребления тепловой энергии | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2022 | **Всего** | **-** | **15 901,7** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | - | 15 901,7 | - | - |
| 2. | **Региональный проект** **«Чистая вода»** | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **58 907,5** | **85 930,2** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | 49 319,2 | 71 089,1 | - | - |
| Областной бюджет | 2 990,6 | 7 981,0 | - | - |
| Бюджет Кольского района | 6 597,7 | 6 860,1 | - | - |
| 2.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения*/( Водозаборные сооружения с.Териберка Кольского района)* | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2022 | **Всего** | **58 907,5** | **85 930,2** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | 49 319,2 | 71 089,1 | - | - |
| Областной бюджет | 2 990,6 | 7 981,0 | - | - |
| Бюджет Кольского района | 6 597,7 | 6 860,1 | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ**  | **Всего** | **91 602,9** | **195 021,8** | **24 042,8** | **21 389,3** |
| **Федеральный бюджет** | **49 319,2** | **71 089,1** | **-** | **-** |
| **Областной бюджет** | **2 990,6** | **74 046,7** | **-** | **-** |
| **Бюджет Кольского района** | **39 293,1** | **49 886,0** | **24 042,8** | **21 389,3** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4 «Обеспечение полномочий учредителя**

**муниципальных унитарных предприятий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Кольского района,Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий |
| Задачи Подпрограммы | 1. Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий.2. Восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий.2. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета Кольского района составляет **96 902,5 тыс. руб**., в том числе по годам:2021 год – 44 249,0 тыс. руб.,2022 год – 30 000,0 тыс. руб.,2023 год – 10 000,0 тыс. руб.,2024 год – 12 653,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Формирования уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского района.2. Восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского района |

**1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма**

С 01 января 2017 года, в связи с передачей полномочий от сельских поселений, в собственность муниципального образования Кольский район переходят объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории с. Териберка, с. Ура-Губа, с. Минькино, н.п. Междуречье, с. Белокаменка, н.п. Мишуково, н.п. Килп-Явр, н.п. Пушной, н.п. Песчаный, ж.-д. ст. Лопарская, ж.-д. ст. Тайбола, н.п. Мокрая Кица, ж.-д. ст. Кица, с. Тулома, ж.-д. ст. Нял, ж.-д. ст. Пяйве.

Важнейшим вопросом, решение которого в соответствии с действующим законодательством возложено на органы местного самоуправления, является организация электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения.

Для этих целей необходимо создание муниципальных унитарных предприятий, которые непосредственно будут обеспечивать электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжения населения, водоотведение.

Для восстановления платежеспособности предприятий в рамках обязанностей учредителя (собственника имущества) предприятий по предупреждению их банкротства необходимо обеспечить:

- финансовое обеспечение затрат по оплате электрической энергии (мощности) на основании договоров энергоснабжения, в том числе на погашение кредиторской задолженности,

- возмещение недополученных доходов предприятий.

**2. Цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий в лице администрации Кольского района.

Для достижения указанной цели необходимо:

- сформировать уставной фонд муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского района,

- восстановить платежеспособность муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского района с целью предупреждения их банкротства,

- обеспечить возмещение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства.

Подпрограмма реализуется согласно мероприятиям, предусмотренным в Приложении №1 к подпрограмме.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цели, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед.** **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **годы реализации подпрограммы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель:** Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий |
| **Задача 1**: Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий | % | - | - | - | - |
| **Задача 2:** Восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства |
| 2 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, оформляется в соответствии с таблицей № 2

Таблица № 2

| **Наименование** | **Всего,****тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий |
| **Всего по подпрограмме:** | **96 902,5** | **44 249,0** | **30 000,0** | **10 000,0** | **12 653,5** |
| в том числе: |  |
| Средства бюджета Кольского района | 96 902,5 | 44 249,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 12 653,5 |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - |

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение №1

к подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий»**

| **№****п/п** | **Цель, задачи, подпрограммные мероприятия** | **Заказчик (ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий |
| **Задача 1:** Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий | Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района | Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | - | - | - | - |
| 1.1. | Взносы в уставный капитал | Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района | Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | - | - | - | - |
| **ИТОГО по задаче № 1** | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Бюджет** **Кольского района** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задача 2:** Восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства |
| 2 | **Основное мероприятие 2.**Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений Кольского района | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021-2024 | **Всего** | **44 249,0** | **30 000,0** | **10 000,0** | **12 653,5** |
| Бюджет Кольского района | 44 249,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 12 653,5 |
| 2.1. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования Кольский район на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021-2024 | **Всего** | **44 249,0** | **30 000,0** | **10 000,0** | **12 653,5** |
| Бюджет Кольского района | 44 249,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 12 653,5 |
| 2.2. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования Кольский район на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | - | - | - | - |
| **ИТОГО по задаче № 2** | **Всего** | **44 249,0** | **30 000,0** | **10 000,0** | **12 653,5** |
| **Бюджет** **Кольского района** | **44 249,0** | **30 000,0** | **10 000,0** | **12 653,5** |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** | **Всего** | **44 249,0** | **30 000,0** | **10 000,0** | **12 653,5** |
| **Бюджет** **Кольского района** | **44 249,0** | **30 000,0** | **10 000,0** | **12 653,5** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 5 «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории**

**сельских поселений Кольского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами подпрограммы являются:-осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района;- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Кольского района. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на ликвидацию объектов аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2021-2024 гг. |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объём финансирования Подпрограммы: **7 604,2** **тыс. руб.**, в том числе:**МБ – 7 604,2 тыс. руб.:**2021 год – 300,0 тыс. руб.,2022 год – 2 964,8 тыс. руб.,2023 год – 2 169,7 тыс. руб.,2024 год – 2 169,7 тыс. руб.**ОБ – 0,0 тыс. руб.:**2021 год – 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Снос аварийных многоквартирных домов2. Существенное улучшение экологической ситуации на территории сельских поселений Кольского района и создание благоприятного инвестиционного климата для осуществления застройки территорий |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма**

Одна из первоочередных задач в решении жилищного вопроса на территории современной Российской Федерации – это ликвидация аварийных и ветхих домов. Аварийный жилищный фонд представляет собой совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции). Для указанных жилых помещений характерен ряд выявленных вредных факторов среды обитания человека, не позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан. Ухудшение эксплуатационных характеристик таких жилых помещений в целом или отдельных их частей в связи с физическим износом в процессе эксплуатации приводит к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций.

Кроме того, аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик сельского поселения, сдерживает развитие социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность сельского поселения.

В целях улучшения уровня жизни граждан основной задачей органов местного самоуправления является решение вопроса сноса аварийного муниципального жилищного фонда.

Подпрограмма «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района» на 2021-2024 гг. разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Подпрограмма позволяет создать эффективный механизм сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Снос аварийного жилищного фонда позволит улучшить экологическое состояние и внешний облик сельского поселения, позволяющий обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.

Доля аварийного жилфонда в общем объеме непригодного для проживания жилищного фонда с каждым годом увеличивается. Кроме того, недостаточность ресурсов, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, сдерживает решение вопросов о сносе аварийного жилья.

В целом, сносу подлежат те здания, которые повреждены или изношены настолько, что не подлежат реконструкции или капремонту. Срок ликвидации каждого непригодного для проживания людей дома определяется на региональном уровне и указывается в программе по расселению ветхого и аварийного жилья. Сама процедура сноса здания состоит из нескольких стадий. На первой производится обрушение конструкции путем механических ударов, а в последствии – постепенная ликвидация всех элементов сооружения до основания.

Несмотря на осуществляемые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилищного фонда, происходит увеличение ветхого и аварийного жилищного фонда по причине обветшания и износа жилых домов.

**2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Основная цель подпрограммы – снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Подпрограмма также направлена на снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической безопасности на территории сельских поселений Кольского района.

В рамках реализации подпрограммы должны быть решены основные задачи:

- осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Кольского района.

Подпрограмма реализуется согласно мероприятиям, предусмотренным в Приложении №1 к подпрограмме.

Целевые индикаторы подпрограммы по срокам реализации представлены в таблице
№ 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цели, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед.** **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **годы реализации подпрограммы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель:** Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Териберка Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| **Перечень показателей подпрограммы** |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на ликвидацию объектов аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объём и структура бюджетного финансирования настоящей подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями Кольского района и областного бюджетов с учётом фактического выполнения подпрограммных мероприятий.

Стоимость работ по демонтажу строительных конструкций и вывозу строительного мусора, в рамках проведения мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда, определяется исходя из коммерческих предложений и прайс-листов организаций, осуществляющих деятельности в данной сфере. Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Всего, тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации,** **тыс. руб.** |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Всего по подпрограмме:** | **7 604,2** | **300,0** | **2 964,8** | **2 169,7** | **2 169,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кольского района  | 7 604,2 | 300,0 | 2 964,8 | 2 169,7 | 2 169,7 |
| Средства Областного бюджета | - | - | - | - | - |

Приложение №1

к подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории**

**сельских поселений Кольского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цель, задачи, подпрограммные мероприятия** | **Заказчик (ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срокисполнения** | **Источникифинансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. |
| **Задачи:**- осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района;- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Кольского района. |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **300,0** | **2 964,8** | **2 169,7** | **2 169,7** |
| Бюджет Кольского района | 300,0 | 2 964,8 | 2 169,7 | 2 169,7 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.1. | Субсидия на софинансирование на обеспечение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | - | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.2. | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселенных жилых домов и нежилых построек | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2021-2024 | **Всего** | **300,0** | **2 964,8** | **2 169,7** | **2 169,7** |
| Бюджет Кольского района | 300,0 | 2 964,8 | 2 169,7 | 2 169,7 |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** | **Всего** | **300,0** | **2 964,8** | **2 169,7** | **2 169,7** |
| **Бюджет Кольского района** | **300,0** | **2 964,8** | **2 169,7** | **2 169,7** |
| **Областной бюджет** | - | - | - | - |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 6 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение безаварийного содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **39 000,0** тыс. руб., в том числе по годам:**МБ – 39 000,0 тыс. руб.:**2021 год – 34 900,0 тыс. руб.,2022 год – 4 100,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Сокращение числа аварийных ситуаций по содержанию и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма**

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, обеспечение безаварийного содержания и эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

На территории сельских поселений Кольского района расположено 113 многоквартирных домов, 95% располагается в домах советской типовой серии панельных и кирпичных жилых домов, массово строившихся в СССР с конца 1950-х по начало 1980-х гг., которые на сегодняшний день имеют значительные показатели физического износа строительных конструктивов и инженерных систем.

Реализация Программы позволит сократить число аварийных ситуаций по содержанию и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов, привести в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции и элементы жилищного фонда, обеспечивающие безопасность проживания граждан на территории сельских поселений Кольского района.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района

Задачей Подпрограммы является обеспечение безаварийного содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

Подпрограмма реализуется согласно мероприятиям, предусмотренным в Приложении №1 к подпрограмме.

Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с плановыми числовыми значениями представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цели, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед.** **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **годы реализации подпрограммы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель:** Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| **Перечень показателей подпрограммы** |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района | % | 100 | 100 | - | - |

**3. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, отражено в таблице № 2

Таблица № 2

| **Наименование** | **Всего,** **тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| **Всего по подпрограмме:** | **39 000,0** | **34 900,0** | **4 100,0** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |
| Средства бюджета Кольского района | 39 000,0 | 34 900,0 | 4 100,0 | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - |

Приложение № 1

к Подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»**

| **№****п/п** | **Цель, задачи, подпрограммные мероприятия** | **Заказчик (ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| **Задача:** Обеспечение безаварийного содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021-2022 | **Всего** | **34 900,0** | **4 100,0** | **-** | **-** |
| БюджетКольского района | 34 900,0 | 4 100,0 | - | - |
| 1.1. | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, на обеспечение затрат на проведение аварийных работ и/ или капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и на проведение мероприятий, направленных на обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района | Администрация Кольского района | Сектор обеспечения бухгалтерского учёта ОМСУ | 2021-2022 | **Всего** | **34 900,0** | **4 100,0** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 34 900,0 | 4 100,0 | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ**  | **Всего** | **34 900,0** | **4 100,0** | **-** | **-** |
| **Бюджет Кольского района** | **34 900,0** | **4 100,0** | **-** | **-** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 7 «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| Задачи Подпрограммы | Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2021-2024 годы  |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **1 240,0** тыс. руб., в том числе по годам:**МБ – 1 240,0 тыс. руб.:**2021 год – 620,0 тыс. руб.,2022 год – 620,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма**

На территории сельских поселений Кольского района расположено 6 мест захоронения, которые имеют большую отдалённость от районного центра.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить благоустройство территорий кладбищ, привести содержание мест захоронения в соответствие с установленными нормами и правилами.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

Задачей Подпрограммы является содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами.

Подпрограмма реализуется согласно мероприятиям, предусмотренным в Приложении №1 к подпрограмме.

Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с плановыми числовыми значениями представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Цели, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед.** **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **годы реализации подпрограммы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель:** Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| **Перечень показателей подпрограммы** |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района | % | 100 | 100 | - | - |

**3. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, отражено в таблице № 2

Таблица № 2

| **Наименование** | **Всего,** **тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| **Всего по подпрограмме:** | **1 240,0** | **620,0** | **620,0** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Средства бюджета Кольского района | 1 240,0 | 620,0 | 620,0 | - | - |

Приложение № 1

к Подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»**

| **№****п/п** | **Цель, задачи, подпрограммные мероприятия** | **Заказчик (ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель:** Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района |
| **Задача:** Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Администрация Кольского района | Администрации сельских поселений Кольского района | 2021-2022 | **Всего** | **620,0** | **620,0** | **-** | **-** |
| БюджетКольского района | 620,0 | 620,0 | - | - |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района | Администрация Кольского района | Администрации сельских поселений Кольского района | 2021-2022 | **Всего** | **620,0** | **620,0** | **-** | **-** |
| Бюджет Кольского района | 620,0 | 620,0 | - | - |
| 1.1.1 | Межбюджетные трансферты МО с.п.Пушной | Администрация Кольского района | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района | 2021-2022 | Бюджет Кольского района | 122,0 | 122,0 | - | - |
| 1.1.2 | Межбюджетные трансферты МО с.п.Териберка | Администрация Кольского района | Администрация сельского поселения Териберка Кольского района | 2021-2022 | Бюджет Кольского района | 102,0 | 102,0 | - | - |
| 1.1.3 | Межбюджетные трансферты МО с.п.Междуречье | Администрация Кольского района | Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района | 2021-2022 | Бюджет Кольского района | 208,0 | 208,0 | - | - |
| 1.1.4 | Межбюджетные трансферты МО с.п.Ура-Губа | Администрация Кольского района | Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района | 2021-2022 | Бюджет Кольского района | 82,0 | 82,0 | - | - |
| 1.1.5 | Межбюджетные трансферты МО с.п.Тулома | Администрация Кольского района | Администрация сельского поселения Тулома Кольского района | 2021-2022 | Бюджет Кольского района | 106,0 | 106,0 | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ**  | **Всего** | **620,0** | **620,0** | **-** | **-** |
| **Бюджет Кольского района** | **620,0** | **620,0** | **-** | **-** |

**4. Механизм реализации всей Программы**

Управление и текущий контроль за ходом реализации программы в целом осуществляет администрация Кольского района в лице заместителя Главы администрации, курирующего вопросы местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм № 1, 2, 3, 5, 6, 7 включенных в муниципальную программу, осуществляет администрация Кольского района в лице заместителя главы администрации, курирующего вопросы местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района».

Текущее управление реализаций мероприятий подпрограммы № 4 осуществляет Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района.

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района»:

- составляет отчеты по реализации программы в целом;

- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации программы в целом;

- проводит ежегодную оценку эффективности реализации программы в целом.

Разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения подпрограмм № 1, 2, 3, 5, 6, 7 осуществляет заместитель главы администрации, курирующий вопросы местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района». Разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения подпрограммы № 4, осуществляет Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района.

**5. Оценка эффективности всей Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

**ДИП** **= SUM** **П (n)** **/** **Ф (n)****,** где:

Ф(n) – фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;

П (n) – планируемое в отчетном году значение индикатора n;

n – количество индикаторов программы;

ДИП – достижение плановых индикаторов.

Шкала оценки результативности программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение ДИП** | **Оценка** |
| 0,95 и более | высокая результативность ДЦП |
| от 0,7 по 0,94 (включительно) | средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана) |
| менее 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |