Мурманская область

Администрация Кольского района

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2018		          г. Кола				№ 1393

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг., утвержденную

постановлением администрации Кольского района от 23.11.2016 № 873

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг. администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг., утвержденную постановлением администрации Кольского района от 23.11.2016 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг.» (в редакции постановления администрации Кольского района от 09.11.2018 № 1209), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Кольского района Богданова И.А.

Глава администрации                                                         А.П. Лихолат

Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от 13.12.2018 № 1393

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг.

| Цели программы | 1. Развитие транспортной системы. 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 3. Обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений. |
| --- | --- |
| Задачи программы | - 1.Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района. - 2. Развитие муниципальных маршрутов. 3. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации. 4. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 5. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - 1. Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. 2. Регулярность движения автобусов по маршрутам, %. 3. Количество ДТП на территории Кольского района. 4. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет на территории Кольского района. 5. Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений, соответствующих нормативным требованиям к их общей протяжённости, % 6. Количество ДТП, произошедших на автодорогах общего пользования местного значения сельских поселений по причине неудовлетворительных дорожных условий. |
| Перечень подпрограмм | - 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры. - 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма. - 3. Развитие дорожного хозяйства сельских поселений. |
| Заказчики программы | Администрация Кольского района Управление образования администрации Кольского района МКУ «ХЭС Кольского района» |
| Заказчик-координатор программы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 139 171,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 71 335,5 тыс. руб., из них: 2017 год – 18 046,6 тыс. руб., 2018 год – 17 063,2 тыс. руб., 2019 год – 18 003,3 тыс. руб., 2020 год – 18 222,4 тыс. руб. ОБ: 67 835,6 тыс. руб., из них: 2017 год – 52 472,9 тыс. руб., 2018 год – 13 641,1 тыс. руб., 2019 год – 1 381,3 тыс. руб., 2020 год – 340,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозки граждан наземным пассажирским транспортом. Снижение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Создание условий для развития дорожного хозяйства сельских поселений и содержание на допустимом уровне объектов транспортной инфраструктуры. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг.

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие транспортной системы |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | 1. Развитие транспортной системы |
| Задачи подпрограммы | - 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района. - 2. Развитие муниципальных маршрутов. 3. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - 1. Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. 2. Регулярность движения автобусов по маршрутам, % |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 45 735,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 36 024,4 тыс. руб., из них: 2017 год – 9 006,1 тыс. руб., 2018 год – 9 006,1 тыс. руб., 2019 год – 9 006,1 тыс. руб., 2020 год – 9 006,1 тыс. руб. ОБ: 9 710,6 тыс. руб., из них: 2017 год – 461,5 тыс. руб., 2018 год – 7 527,5 тыс. руб., 2019 год – 1 381,3 тыс. руб., 2020 год – 340,3тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозки граждан наземным пассажирским транспортом. |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена данная подпрограмма

- Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

- На сегодняшний день недостаточная развитость транспортной инфраструктуры остается значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие Кольского района. Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияние на развитие социальной сферы района и, как следствие, на уровень обеспеченности жителей района государственными и муниципальными услугами.

- Высокая социальная значимость транспортной системы в Кольском районе Мурманской области объясняется, прежде всего, низким уровнем компактности проживания населения на территории района. Сегодня более 40% населенных пунктов имеют численность проживающих 300 человек и менее. Подобная некомпактность, наличие малочисленных населенных пунктов приводят к значительным затратам на содержание инфраструктуры социальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг.

- На современном этапе развития экономики Кольского района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг.

- Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта, однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые не способствуют осуществлению перспективной социально-экономической политики района.

- Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий.

- Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка.

- В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

- Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Кольского района.

- Наиболее реальным и доступным направлением решения сложившихся проблем является проведение качественного изменения транспортной системы района. Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой районный транспортный комплекс будет не в состоянии справиться с растущими потребностями экономики, что негативно отразится на интенсивности деловой активности хозяйствующих субъектов, эффективности их деятельности и, в конечном счете, может стать тормозом социально-экономического развития Кольского района Мурманской области.

- Транспортная доступность является важной составляющей комфортной жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Поэтому создание рациональной, разветвленной, современной транспортной сети, удовлетворяющей потребности населения и экономики района в транспортной доступности является приоритетной задачей развития района.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

- Подпрограмма направлена на развитие транспортной системы Кольского района Мурманской области с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в Российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития региона.

- Целью подпрограммы является развитие транспортной системы.

- Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития транспортной инфраструктуры Кольского района Мурманской области на период до 2020 года:

- 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района.

- 2. Развитие муниципальных маршрутов.

- 3. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации.

- Срок реализации подпрограммы - 2017 – 2020 годы. Разбивка подпрограммных мероприятий на этапы не предусмотрена.

- Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются:

- - количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед.;

- - регулярность движения автобусов по маршрутам, %.

- Значения основных показателей по годам представлены в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Регулярность движения автобусов по маршрутам | % | 96 | 97 | 97 | 97 |

- 3. Перечень подпрограммных мероприятий с указанием сроков, исполнителей, объемов и источников финансирования

- Мероприятия подпрограммы исходят из реально существующих потребностей экономики и населения Кольского района Мурманской области, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики района и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

- Перечень основных мероприятий представлен в приложении N 1 к подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Кольского района и Областного бюджета.

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 45 735,0 тыс. руб.

- По годам реализации объем финансирования представлен в таблице 2 в тыс. руб.

- Таблица 2

| - Источники - финансирования | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Всего, в том числе: | 9 467,6 | 16 533,6 | 10 387,4 | 9 346,4 |
| - бюджет Кольского района | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 |
| - областной бюджет | 461,5 | 7 527,5 | 1 381,3 | 340,3 |

- Объемы финансирования программы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании бюджетов соответствующих уровней на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1

к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия |  | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель подпрограммы: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение потребностей населения в транспортном обслуживании автомобильным транспортом общего пользования |  | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | Всего: в т.ч.: | 9 467,6 | 16 533,6 | 10387,4 | 9 346,4 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 461,5 | 7 527,5 | 1 381,3 | 340,3 |
| 1.1.1 | Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах |  | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | Всего: в т.ч.: | 9 006,1 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9 006,1 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат |  | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2018-2020 | Всего: в т.ч.: | 0,0 | 7 206,1 | 9 006,1 | 9 006,1 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 7 206,1 | 9 006,1 | 9 006,1 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах |  | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2018-2020 | Всего: в т.ч.: | 0,0 | 7 206,1 | 1041,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 7 206,1 | 1041,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» |  | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | Всего: в т.ч.: | 461,5 | 321,4 | 340,3 | 340,3 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 461,5 | 321,4 | 340,3 | 340,3 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | ВСЕГО 45 735,0 | 9 467,6 | 16 533,6 | 10387,4 | 9 346,4 |
|  |  |  |  |  |  | МБ 36 024,4 | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ 9 710,6 | 461,5 | 7 527,5 | 1 381,3 | 340,3 |
| 2 | Задача 2. Развитие муниципальных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Формирование маршрутной схемы Кольского муниципального района |  | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Задача 3. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Освещение в средствах массовой информации деятельности по организации транспортного обслуживания на территории Кольского Муниципального района |  | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | ВСЕГО 45 735,0 | 9 467,6 | 16 533,6 | 10 387,4 | 9 346,4 |
|  |  |  |  |  |  | МБ 36 024,4 | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ 9 710,6 | 461,5 | 7 527,5 | 1 381,3 | 340,3 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг.

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие транспортной системы |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации под- программы (с указанием значений по годам) | 1. Количество ДТП на территории Кольского района. 2. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет на территории Кольского района |
| Заказчики подпрограммы | Управление образования администрации Кольского района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 134,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 134,0 тыс. руб., из них: 2017 год - 283,5 тыс. руб., 2018 год - 283,5 тыс. руб., 2019 год - 283,5 тыс. руб., 2020 год - 283,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Существенное снижение ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена данная подпрограмма

- Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Мурманской области. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

На территории Кольского района за 2017 год (с АППГ) зарегистрировано 112 (129) дорожно-транспортных происшествий, при которых получили ранения 166 (175) человек и 15 (24) человек погибло. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий снизилось на -13,2%, количество травмированных в ДТП уменьшилось на -5,1%, количество погибших уменьшилось на -37,5%. Тяжесть последствий в ДТП в 2017 (2016) составила 8,3 (12,1)%.

За 2017 год (с АППГ) с участием несовершеннолетних зарегистрировано 9 (14) ДТП, в которых травмировано 11 (16) детей, погибших нет. Из общего количества пострадавших в ДТП:

- 5 (7) несовершеннолетних в возрасте до 7 лет;

- 5 (9) – в возрасте от 7 до 14 лет;

- 1 (0) – в возрасте свыше 14 лет.

Количество происшествий в 2017 году с детьми снизилось на 35,7%, погибшие отсутствуют, количество травмированных -31,3%.

Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Эффективность самих мероприятий во многом будет зависеть от объемов необходимого целевого финансирования.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

Значительное внимание в транспортной системе Кольского района  необходимо уделять обеспечению качественного транспортного обслуживая населения и обеспечению безопасности дорожного движения, снижению количества ДТП, в том числе с участием детей в возрасте до 16 лет.

Задача подпрограммы: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Целью данной подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения и  снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

- Сроки реализации подпрограммы - 2017 – 2020 годы. Разбивка подпрограммных мероприятий на этапы не предусмотрена.

- Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- 1. Количество ДТП на территории Кольского района, ед.

2. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16  лет на территории Кольского района, ед.

Значения основных показателей по годам представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ДТП на территории Кольского района | ед. | 92 | 91 | 90 | 89 |
| 2. | Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет на территории Кольского района | ед. | 8 | 7 | 7 | 6 |

- 3. Перечень подпрограммных мероприятий с указанием сроков, исполнителей, объемов и источников финансирования

- Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Размер и суммы финансового обеспечения подпрограммы по годам в тыс. руб. представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Исполнитель | Источник | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Управление образования администрации Кольского района | Бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджета Кольского района – 1 134,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, задачи, подпрограммных мероприятий | Заказчик ГРБС | Исполнитель | Срок исполнения | Источники | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно–транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие системы предупреждения дорожно-транспортных происшествий и возникновения опасных ситуаций на автомобильных дорогах с участием несовершеннолетних | Управление образования администрации Кольского района | Управление образования администрации Кольского района | 2017-2020 | Бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
| 1.1. | Проведение в образовательных учреждениях Кольского района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие) | Управление образования администрации Кольского района | Управление образования администрации Кольского района | 2017 - 2020 | Бюджет Кольского района | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе | Управление образования администрации Кольского района | Управление образования администрации Кольского района | 2017 - 2020 | Бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
|  | - обеспечение учебной литературой и наглядными учебно-методическими материалами обучающихся и воспитанников (стенды, плакаты и т.д.) |  |  |  |  | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
|  | - открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на дорогах и изучению правил дорожного движения |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
|  | - приобретение светоотражающих значков, подсветок, браслетов, жилетов, рюкзаков для пешеходов |  |  |  |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 1 134,0 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
|  | Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | 1 134,0 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы 3 «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений»

- муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 гг.

| - Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | - Развитие транспортной системы |
| --- | --- |
| - Цели подпрограммы | - 1. Обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений. |
| - Задачи подпрограммы | - 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений. |
| - Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам) | - 1. Доля дорог местного значения на территории сельских поселений соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, % - 2. Количество ДТП, произошедших на автодорогах общего пользования местного значения сельских поселений по причине неудовлетворительных дорожных условий |
| - Заказчики подпрограммы | - Администрация Кольского района |
| - Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2017-2020 гг. |
| - Финансовое обеспечение - подпрограммы | - Всего по подпрограмме: 92 302,1 тыс. руб., в т.ч.: - МБ: 34 177,1 тыс. руб., из них: - 2017 год – 8 757,0 тыс. руб.; - 2018 год – 7 773,6 тыс. руб.; - 2019 год – 8 713,7 тыс. руб.; - 2020 год – 8 932,8 тыс. руб. - ОБ: 58 125,0 тыс. руб., из них: - 2017 год – 52 011,4 тыс. руб.; - 2018 год – 6 113,6 тыс. руб.; - 2019 год – 0,0 тыс. руб.; - 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Создание условий для развития дорожного хозяйства сельских поселений и содержание на допустимом уровне объектов транспортной инфраструктуры. |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена данная подпрограмма

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое положение сельских поселений Кольского района Мурманской области и условия жизни населения. Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений необходимо проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Разработка и реализация Подпрограммы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельских поселений Кольского района Мурманской области.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

Муниципальная подпрограмма направлена на выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений Кольского района Мурманской области, повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения сельских поселений, а именно:

- приведение состояния дорог местного значения на территории сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения на территории сельских поселений;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Цель подпрограммы - обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи - приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений.

Сроки реализации подпрограммы - 2017 – 2020 годы.

- Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Обеспечение развития дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля дорог местного значения на территории сельских поселений, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. | % | 45 | 55 | 60 | 65 |
| 2. | Количество ДТП, произошедших на автодорогах общего пользования местного значения сельских поселений, по причине неудовлетворительных дорожных условий. | % | 10 | 5 | 4 | 3 |

- 3. Перечень подпрограммных мероприятий с указанием сроков, исполнителей, объемов и источников финансирования

- Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Размер и суммы финансового обеспечения подпрограммы по годам в тыс. руб. представлены в таблице 5.

Таблица 5

| - Источники финансирования | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Всего, в том числе: | 60 768,4 | 13 887,2 | 8 713,7 | 8 932,8 |
| - бюджет Кольского района | 8 757,0 | 7 773,6 | 8 713,7 | 8 932,8 |
| - областной бюджет | 52 011,4 | 6 113,6 | 0,0 | 0,0 |

- Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы – 92 302,1 тыс. рублей.

Приложение № 1

к Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, задачи, подпрограммных мероприятий | Заказчик ГРБС | Исполнитель | Срок исполнения | Источники | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Строительство, содержание и ремонт автодорог местного значения в границах сельских поселений | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2017-2020 | Всего: В т.ч.: | 60 768,4 | 13 887,2 | 8 713,7 | 8 932,8 |
| 1.1 | Обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2017-2020 | МБ | 3 527,0 | 6 694,7 | 134,9 | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оформление технических паспортов на бесхозяйные объекты | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2017-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы бюджета Кольского района на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2017-2020 | МБ | 5 230,0 | 1 078,9 | 3 673,8 | 3 932,8 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Разработка проектной и конкурсной документации | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2017-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2017-2018 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 52 011,4 | 6 113,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 4 905,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Тулома Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 1 144,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Пушной Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 |
| 1.6.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Териберка Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 636,0 | 0,0 |
| 1.6.4 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Междуречье Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 1 854,0 | 0,0 |
| 1.6.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Ура-Губа Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 92 302,1 | 60 768,4 | 13 887,2 | 8 713,7 | 8 932,8 |
|  | Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | 92 302,1 | 60 768,4 | 13 887,2 | 8 713,7 | 8 932,8 |

- Механизм реализации Программы (в целом)

- Организация и управление всем комплексом работ по реализации программы осуществляется администрацией Кольского района в лице  отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности.

- Отдел архитектуры, строительства и дорожной деятельности, как структурное подразделение администрации Кольского района:

- - осуществляет текущий контроль исполнения подпрограммных мероприятий;

- - составляет отчеты по реализации подпрограммы, подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

- - проводит ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы;

- - готовит предложения по корректировке перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год.

- Оценка эффективности реализации Программы (в целом)

- Оценка эффективности реализации подпрограммы в отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором по двум направлениям:

- - оценка достижения плановых значений индикаторов;

- - оценка полноты финансирования программы.

- 1. Оценка достижения плановых значений индикаторов программы рассчитывается по формуле:

- SUMФ (n) / П (n)

- ДИП = ------------------------,

- n

- где

- Ф(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;

- П (n) - планируемое  в  отчетном  году  значение  индикатора  n;

- n - количество индикаторов программы;

- ДИП - достижение плановых индикаторов.

- Шкала оценки результативности программы

| - Значение ДИП | - Оценка |
| --- | --- |
| - 0,95 <= ДИП<= 1,05 | - высокая результативность программы |
| - 0,7 <= ДИП<= 0,95 | - средняя результативность программы (недовыполнение плана) |
| - 1,05 <= ДИП<= 1,3 | - средняя результативность программы (перевыполнение плана)* |
| - ДИП< 0,7 | - низкая результативность программы - (существенное недовыполнение плана) |
| - ДИП> 1,3 | - низкая результативность программы - (существенное перевыполнение плана)* |

- _______________

- *Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

- а) программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные программы;

- б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования программы.

- 2. Оценка полноты финансирования мероприятий программы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым программой предусмотрено финансирование):

- SUM Pфакт(i) / Pплан(i)

- ПФ = --------------------------------,

- i

- где:

- Рфакт(i) - фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в  программе);

- Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в программе);

- I - общее количество мероприятий программы;

- ПФ - полнота финансирования.

- Шкала оценки полноты финансирования мероприятий

| - Значение ПФ | - Оценка |
| --- | --- |
| - 0,98 <= ПФ <= 1,02 | - полное финансирование программы |
| - 0,5 <= ПФ <= 0,98 | - неполное финансирование программы |
| - 1,02 <= ПФ <= 1,5 | - увеличенное финансирование программы |
| - ПФ < 0,5 | - существенное недофинансирование программы |
| - ПФ > 1,5 | - чрезмерное финансирование программы |