Мурманская область

Администрация Кольского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2016			г. Кола				N 121

Об утверждении плана мероприятий по развитию сельских территорий Кольского района Мурманской области на период до 2020 года

В целях реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, во исполнение постановления администрации Кольского района от 09.11.2015 № 1322 «О разработке плана мероприятий по развитию сельских территорий Кольского района», администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию сельских территорий Кольского района до 2020 года (далее – План).

2. Отделу экономического развития и защиты прав потребителей администрации Кольского района:

- осуществлять подготовку ежегодной информации о ходе реализации Плана до 20 января, следующего за отчетным годом;

- обеспечить размещение информации о ходе реализации Плана на официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации					И.А. Богданов

Утвержден

постановлением

администрации Кольского района

от 04.02.2016 № 121

План мероприятий

по развитию сельских территорий Кольского района до 2020 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации | Срок реализации | Объем, источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по улучшению доступа сельского населения к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт здания МОУ Пушновской СОШ | имеется | 2017 год | н/д | Приведение здания в соответствие с требованиями безопасности |
| Мероприятия в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт здания Дома культуры н.п. Междуречье | имеется | 2016 год | 15,2 млн. рублей – областной бюджет | Приведение здания в соответствие с требованиями безопасности |
|  |  |  |  |  | 8,6 млн. рублей - бюджет с.п. Междуречье |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт кровли и фасада (частично) здания МБУК «Туломский сельский дом культуры» | имеется | 2016 год | 2,7 млн. рублей – областной бюджет | Приведение здания в соответствие с требованиями безопасности |
|  |  |  |  |  | 0,1 млн. рублей – бюджет с.п. Тулома |  |
| 4 | Текущий ремонт помещений МБУК «Кильдинский городской дом культуры» в н.п. Шонгуй |  | не требуется | 2016 год | 2,5 млн. рублей – областной бюджет | Приведение здания в соответствие с требованиями безопасности |
|  |  |  |  |  | 0,1 млн. рублей – бюджет с.п. Кильдинстрой |  |
| 5 | Приобретение кресел МБУК «Кильдинский городской дом культуры» в н.п. Шонгуй |  | не требуется | 2016 год | 0,7 млн. рублей – областной бюджет | Обеспечение комфортными условиями |
|  |  |  |  |  | 0,04 млн. рублей – бюджет с.п. Кильдинстрой |  |
| Мероприятия в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ура-Губа | отсутствует | 2018 год (проектирование) | 0,5 млн. рублей областной бюджет | Улучшение доступности и качества медицинской помощи населению, объект общей площадью 50 м2 |
| 7 |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Минькино | имеется | 2018 год (строительство) | 5,0 млн. рублей областной бюджет | Улучшение доступности и качества медицинской помощи населению, объект общей площадью 81 м2 на 10 посещений в смену |
| 8 |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Териберка | имеется | 2018 год (строительство | 5,0 млн. рублей областной бюджет | Улучшение доступности и качества медицинской помощи населению, объект общей площадью 81 м2 на 10 посещений в смену |
| 9 |  | Капитальный ремонт амбулатории в н.п. Зверосовхоз | имеется | 2016 год | 10,0 млн. рублей областной бюджет | Улучшение качества медицинской помощи населению |
| 10 |  | Ремонт амбулатории в н.п. Пушной | имеется | 2016 год | 0,5 млн. рублей областной бюджет | Улучшение качества медицинской помощи населению |
| 11 |  | Ремонт здания амбулатории в с. Тулома | имеется | 2016 год | 0,5 млн. рублей областной бюджет | Улучшение качества медицинской помощи населению |
| 12 |  | Ремонт амбулатории в п. Шонгуй | имеется | 2016 год | 0,5 млн. рублей областной бюджет | Улучшение качества медицинской помощи населению |
| Мероприятия в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО МОУ Пушновская СОШ | не требуется | 2016 год | н/д | Повышение доступности населения к спортивным объектам |
| 14 |  | Строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО МОУ Лодейнинская СОШ | не требуется | 2016 год | н/д | Повышение доступности населения к спортивным объектам |
| 15 |  | Строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО МОУ Килпъяврская СОШ | не требуется | 2016 год | н/д | Повышение доступности населения к спортивным объектам |
| Реализация мероприятий в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично - дорожной сети н.п. Пушной | имеется | 2016-2020 год | н/д | Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах сельского поселения, повышение качества муниципальных дорог и улиц сельского поселения |
| 17 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично - дорожной с. Тулома | имеется | 2016-2020 год | н/д | Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах сельского поселения, повышение качества муниципальных дорог и улиц сельского поселения |
| 18 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично - дорожной с. Ура-Губа | имеется | 2016-2020 год | н/д | Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах сельского поселения, повышение качества муниципальных дорог и улиц сельского поселения |
| 19 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично - дорожной с. Минькино | имеется | 2016-2020 год | н/д | Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах сельского поселения, повышение качества муниципальных дорог и улиц сельского поселения |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильём граждан, проживающих в сельских поселениях Кольского района |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с. Териберка | не требуется | 2016-2017 год | 2016 год: ФБ – 13,4 млн. рублей, ОБ – 15,4 млн. рублей | Обеспечение комфортными условиями проживания сельского населения |
|  |  |  |  |  | 2017 год: ФБ – 32,8 млн. рублей, ОБ – 61,0 млн. рублей |  |
| 21 |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений и их использования в с. Тулома | не требуется | 2016 год | 350,7 тыс. рублей – средства областного бюджета | Улучшение жилищных условий молодых семей |
|  |  |  |  |  | 58,5 тыс. рублей - бюджет с.п. Тулома |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры сельских поселений Кольского района |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Реконструкция системы теплоснабжения с. Тулома | имеется | 2016 год | 186,9 млн. рублей внебюджетные средства | Повышение эффективности производства тепловой энергии, повышение качества теплоснабжения |
| 23 |  | Реконструкция водоподпорной плотины на р. Воронья н.п. Пушной | имеется | 2017 год | 19,3 млн. рублей областной бюджет | Обеспечение надёжности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения |
| 24 |  | Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица | имеется | 2016 год | 23,55 млн. рублей | Выполнение мероприятий по реконструкции позволит сократить протяжённость системы отопления и снизить тепловые потери через изоляцию тепловой сети, снизить затраты и расход электроэнергии для работы котельной и снизить установленную мощность котельного оборудования в 3 раза |
| Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Реконструкция бойни в с. Тулома (ГОУСП «Тулома») |  | 2017 год | 5,0 млн. рублей - средства ГОУСП «Тулома» | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработки |
| Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Оказание финансовой поддержки фермерским хозяйствам для их развития на территории сельских поселений | - | ежегодно | - | Обеспечение внутреннего рынка продукцией собственного производства и повышение самообеспеченности продовольственной продукцией |
| 27 |  | Развитие мобильных форм торговли и организаций бытового обслуживания в сельской местности | - | ежегодно | - | Увеличение количества мобильных торговых объектов, организаций бытового обслуживания. Расширение мест сбыта продукции местных товаропроизводителей |
| 28 |  | Проведение ХХ Традиционных Саамских национальных игр на ж.-д. ст. Лопарская | - | 2016 год | 45,0 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района | Формирование туристского имиджа ж.-д. ст. Лопарская, развитие событийного туризма |