- Приложение 8

- Перечень и результаты контрольных и экспертно аналитических мероприятий проведенных контрольно-счетной палатой Кольского района

- при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля

- в городском поселении Туманный за 2017 год

- Общие итоги контрольной деятельности

В соответствии с пунктом 2.6 раздела II Плана работы контрольно-счетной палаты Кольского района на 2017 год в период с 23 января по 17 марта 2017 года проведено контрольное мероприятие на тему: «Проверка использования средств бюджета городского поселения Туманный Кольского района выделенных в 2015-2016 годах на благоустройство муниципалитета (обслуживание жилищного фонда, уборку территории, дорог), а также подготовку г.п. Туманный к отопительному сезону, включая проверку и анализ финансово-хозяйственной деятельности УМЖКП п.Туманный».

Объектами проверки являлись:

Администрация городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области;

Унитарное муниципальное жилищно-коммунальное предприятие поселка Туманный.

При проведении контрольного мероприятий были рассмотрены следующие вопросы:

- анализ исполнения органами местного самоуправления городского поселения Туманный полномочий в сфере благоустройство территории поселения;

- анализ объемов бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период на 2016 год» в том числе:

- динамика изменения объема расходов в исследуемом периоде в разрезе источников финансирования, направлений расходования;

- - изменение удельного веса бюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района к работе в отопительный период на 2016 год», в бюджете поселения;

- анализ объемов бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Муниципальная программа «Благоустройство в муниципальном образовании городское поселение Туманный Кольского района на 2014-2020 годы» в том числе:

- динамика изменения объема расходов в исследуемом периоде в разрезе источников финансирования, направлений расходования;

- - изменение удельного веса бюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Муниципальная программа «Благоустройство в муниципальном образовании городское поселение Туманный Кольского района на 2014-2020 годы», в бюджете поселения;

- анализ объемов бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования городское поселение Туманный на 2014-2016гг.» в том числе:

- динамика изменения объема расходов в исследуемом периоде в разрезе источников финансирования, направлений расходования;

- - изменение удельного веса бюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования городское поселение Туманный на 2014-2016гг.», в бюджете поселения;

- анализ объемов бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на 2012-2020 годы» в том числе:

- динамика изменения объема расходов в исследуемом периоде в разрезе источников финансирования, направлений расходования;

- - изменение удельного веса бюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на 2012-2020 годы», в бюджете поселения;

- анализ объемов бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского поселения Туманный Кольского района» в том числе:

- динамика изменения объема расходов в исследуемом периоде в разрезе источников финансирования, направлений расходования;

- - изменение удельного веса бюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского поселения Туманный Кольского района», в бюджете поселения;

- анализ объемов бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского поселения Туманный Кольского района на 2014-2020 годы» в том числе:

- динамика изменения объема расходов в исследуемом периоде в разрезе источников финансирования, направлений расходования;

- - изменение удельного веса бюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского поселения Туманный Кольского района на 2014-2020 годы», в бюджете поселения;

- анализ состава целевых показателей (индикаторов) возможности объективной оценки реализации программных мероприятий и достижения поставленных в программах целей;

- анализ результатов реализации муниципальных программ, оценка экономности и результативности использования бюджетных средств в том числе:

- соответствие количества выполненных мероприятий запланированным;

- -достижение ожидаемых конечных результатов реализации муниципальных программ;

- -соответствие результатов выполнения мероприятий региональных программ планируемым показателям (индикаторам) результативности их выполнения;

- -обеспеченность выделенными на реализацию муниципальных программ бюджетными средствами выполнения поставленных программных задач, достижения установленных программами целевых показателей;

- - достижение ожидаемых конечных результатов реализации муниципальных программ

- проверка и анализ наличия и соответствия учредительных документов УМЖКП п. Туманный нормативным правовым актам Муниципального образования г. п. Туманный;

- проверка и анализ соответствия фактической деятельности УМЖКП п. Туманный целям создания и видам деятельности, закрепленным в уставе учреждения:

- -исполнение муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

- - использование муниципального имущества закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения;

- - состояние бухгалтерского учета и отчетности;

- - проверка законности и правильности начисления и выплаты заработной платы сотрудникам УМЖКП п. Туманный».

Объем проверенных средств за 2017 год основан на тематике контрольного мероприятия и составил 47 603,6 тыс. рублей.

По результатам проведенного в 2017 году контрольного мероприятия составлен акт проверки и направлен Главе администрации городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области Хватовой Н.И.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- 1) Нарушены требования Статьи 306.8. БК РФ Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов.

В нарушении пункта 4.1.1. Соглашения № 134 от 08 августа 2016 года между Администрацией городского поселения Туманный Кольского района в лице временной исполняющей обязанности главы администрации Кожиной Елены Ивановны и ООО «Северная строительная компания» заключен Муниципальный контракт №1/2016 от 12 августа 2016 года на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей городского поселения Туманный без размещения закупок на выполнение работ в порядке установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таким образом, в нарушении пункта 2.2. Соглашения от 08 августа 2016 года №134 и пункта 14 Правил предоставления и расходования субсидий получены средства областного бюджета в виде субсидии на реализацию муниципальной программы по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселения Туманный Кольского района к работе в отопительный период 2016 года без проведения закупочных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

2) Нарушены требования части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с пунктом 9 статьи 103 Закона о контрактной системе контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме.

Согласно муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей городского поселения Туманный от 12 августа 2016 года, опубликованному 17.08.2016 в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, объектом Закупки у единственного поставщика является выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей городского поселения Туманный. Ремонт отдельных подземных участков теплотрассы системы отопления и горячего водоснабжения: от ТК-9 до подвала жилого дома № 5 и от дома № 9 к дому № 8 в качестве основания заключения вышеуказанного контракта Заказчиком указан пункт 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, который предполагает возможность закупки определенных работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, непреодолимой силы, в количестве, объеме которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы.

При этом Заказчик в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе обязан обосновать заключение контракта, по результатам осуществления Закупки у единственного поставщика, в том числе: "невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта - в документально оформленном отчете".

Так, согласно Распоряжению Главы администрации муниципального образования городского поселения Туманный от 10.08.2016г. №27 Комиссия произвела осмотр подземных участков системы теплоснабжения г.п. Туманный Кольского района и выработала следующие рекомендации:

- заключить контракт на выполнение работ на тепловых сетях для ликвидации последствий возникших в вследствие аварий в неотложной или экстренной форме. По результатам осуществления Закупки у единственного поставщика от 12.08.2016 N 1/2016 с ООО "Северная Строительная Компания" по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в связи с тем, что в соответствии с Актом осмотра и обнаружения от 10 августа 2016 года Комиссия «в целях предотвращения чрезвычайной ситуации, осознавая ответственность перед жителями населенного пункта находящегося в условиях Крайнего Севера, учитывая социальную значимость ситуации сочла необходимым в срок до 12 августа 2016 года включительно, заключить договор на ремонт тепловых сетей системы отопления и горячего водоснабжения. В случае проведения процедуры закупки, с учетом времени на разработку и подготовку документации, а также непосредственное проведения торгов, подрядчик сможет приступить к работам, в осенне-зимний период после начала отопительного сезона, что невозможно для администрации, учитывая зависимость от отопления жилых домов в г.п. Туманный».

Учитывая вышеизложенное, по мнению Комиссии, возникла необходимость заключения контракта с ООО «Северная Строительная Компания», ранее проводившей работу по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения, капитальному ремонту тепловых сетей горячего водоснабжения в жилых домах г.п. Туманный. Согласно информации указанной в Акте осмотра и обнаружения от 10 августа 2016 года ООО «Северная Строительная Компания» на момент заключения Муниципального контракта имела необходимые документы для проведения ремонтных работ и выразила готовность провести ремонтные работы на аварийных тепловых сетях, а также имела необходимые материалы и оборудование необходимое для ремонта.

Вместе с тем, положения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе связывают возможность осуществления закупки у единственного подрядчика с наличием юридически значимых обстоятельств: наличие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

При этом, из представленных Администрацией городского поселения Туманный документов, не следует, что обстоятельства, приведенные Комиссией, обладают свойствами внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости и являются основанием для заключения муниципального контракта, по результатам осуществления Закупки у единственного поставщика, так проверке предоставлены:

- Локальная смета №21 от 01 марта 2016 года «Капитальный ремонт подземного участка теплотрассы системы отопления и горячего водоснабжения от дома №9 к дому №8 п.Туманный»;

- Локальная смета №20 от 01 марта 2016 года «Капитальный ремонт подземного участка теплотрассы системы отопления и горячего водоснабжения от ТК-9 до подвала жилого дома №5 п.Туманный»;

- Положительное экспертное заключение № 6-2-1-0017-16 утвержденное генеральным директором ЗАО «Региональный центр ценообразования в строительстве» Г.Н. Чертковой 02 марта 2016 года по проверке расчетов содержащихся в локальной смете №20;

- Положительное экспертное заключение № 6-2-1-0006-16 утвержденное генеральным директором ЗАО «Региональный центр ценообразования в строительстве» Г.Н. Чертковой 02 марта 2016 года по проверке расчетов содержащихся в локальной смете №21;

На основании изложенного, необходимо прийти к выводу, что действия Администрации г.п. Туманный, заключившей муниципальный контракт по результатам проведения Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), нарушают часть 5 статьи 24 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3) В нарушении пункта 27 Правил предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, предоставляемых в целях обеспечения бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения, утвержденных Постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 года № 574-ПП, согласно которым работы по теплоснабжению, запланированные по мероприятиям муниципальной программы, необходимо завершить в срок до 1 сентября, по условиям муниципального контракта и фактически завершились 25 сентября 2016 года.

4) В нарушении норм Постановления администрации г.п. Туманный от 10.06.2015 года №60 паспортом муниципальной программы «Содержание, развитие и обслуживание сети автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на 2012-2020 годы» не утверждены плановые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, которые являются необходимым элементом, используемым для организации Заказчиком программы системы контроля ее реализации.

При отсутствии показателей (индикаторов) муниципальной программы оценить эффективность ее реализации можно только по полноте финансирования мероприятий.

5) В нарушении требований абзаца первого пункта 5 статьи 161 и абзаца  третьего статьи 162 БК РФ предусмотрено, что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств производятся от имени муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено БК РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Согласно пункту 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Так, в целях закупки услуг по уборке снега заключен договор от 28.02.2008г. №3С с ОАО «ТГК-1», в целях закупки услуги по организации  и проведению предрейсового технического осмотра автомобилей заключен договор 01.04.2009г. №8/ТО с ОАО «ТГК-1», стоимостью услуг не указана. На дату заключения договоров соответствующие лимиты бюджетных обязательств Администрации муниципального образования гп. Туманный на 2016 год не доводились.

В течении 2016 года по договорам:

от 28.02.2008г. №3С с ОАО «ТГК-1» за предоставленные услуги по снегоочистке проведена оплата по девяти платежным поручениям на общую сумму 118 511 рублей 73 копейки;

от 01.04.2009г. №8/ТО с ОАО «ТГК-1» за предоставленные услуги по организации  и проведению предрейсового технического осмотра автомобилей заказчика с отметкой в путевом листе проведена оплата по шести платежным поручениям на общую сумму 7 061 рублей 50 копеек.

В результате чего, Администрацией допущено нарушение в части обозначенного пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ порядка принятия бюджетных обязательств, что является административным правонарушением по составу статьи 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

6) В ходе анализа фактически начисленной и выплаченной заработной платы сотрудников УМЖКП поселка Туманный выявлены следующие нарушения и замечания:

Пухова Лиана Михайловна принятая на работу 28.09.2011 года на должность бухгалтера структурного подразделения (административно-управленческий персонал приказом от 18.09.2015 года № 11-К о прекращении трудового договора уволена с должности экономиста.

В соответствии с Приказом от 05августа 2016 года Плотниковой Валентине Исаковне дежурной по гостинице произведена доплата 40% за увеличение объема выполняемых работ с 01.08.2016 по 31.08.2016, одновременно 1 августа 2016 года заключен договор возмездного оказания услуг с Александровой Мариной Владимировной предметом которого является прием, оформление и поселение граждан в гостиницу, ведение документации, уборка в номерах, стирка и глажка белья в период с 01.08.2016 года по 10.08.2016 года.

В нарушении пункта 1.2. Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера УМЖКП п. Туманный в соответствии с которым Положение распространяется на работников, занимающих должность в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по совместительству, директором Антоненко А.И. изданы приказы от 06.03.2015 года №2-К, №3-К, №4К, №5-К, №6-К, «О награждении почетной грамотой, об объявлении благодарности и премировании» в соответствии с которым помимо работников, работающих по основному месту работы премированию подлежат лица, оказывающие услуги на основании договоров возмездного оказания услуг и в соответствии с указанными приказами отнесены к структурным подразделениям и должностям (профессиям), указанным в штатном расписании, в том числе:

Приказом №2-К от 06.03.2015 к работникам структурного подразделения основное производство (жилищный фонд) отнесены:

-Сизова Таисия Максимовна – уборщица территории;

-Гробчак Лидия Леонидовна – уборщица территории;

-Чайковская Оксана Александровна – уборщица территории;

-Балабай Анна Александровна – уборщица территории.

Приказом №3 от 06.03.2015 года к работникам структурного подразделения административно-управленческий персонал отнесена Частухина Татьяна Евгеньевна – бухгалтер.

Приказом №4-К от 06.03.2015г. к работникам структурного подразделения основное производство (жилищный фонд)отнесены:

- Балабай Анна Александровна – уборщик территории;

-Карацюба Василий Васильевич – слесарь АВР;

-Чайковский Александ Владимирович – слесарь-сантехник;

-Гробчак Лидия Леонидовна – уборщик территории.

Приказом №5-К к работникам структурного подразделения комплекс насосной станции отнесен Смотраков Александр Борисович – машинист насосной станции.

Приказом №6 от 06.03.2015г. к работникам структурного подразделения административно-управленческий персонал отнесена Частухина Татьяна Евгеньевна – бухгалтер, к работникам структурного подразделения основное производство (жилищный фонд)отнесены:

-Сизова Таисия Васильевна – уборщик территории;

-Чайковская Оксана Александровна – уборщик территории;

к работникам структурного подразделения комплекс насосной станции отнесен Соколов Владимир Витальевич – машинист насосной станции, к работникам структурного подразделения комплекс очистных сооружений отнесен Покладов Анатолий Геннадьевич – оператор очистных сооружений.

Приказом от 18.03.2016 года № 4-К «Об объявлении благодарности и премировании» подлежат премированию, а также отнесены к должностям (профессиям) указанным в штатном расписании, при этом фактически оказывающие услуги по договорам возмездного оказания услуг следующие работники:

-Балабай Анна Алесандровна-уборщик территории;

-Балабай Владимир Анатольевич-слесарь АВР;

-Иванков Сергей Васильевич-слесарь-сантехник;

-Карацюба Василий Васильевич-слесарь АВР;

-Соколов Владимир Витальевич-электромонтер;

-Чайковский Александр Владимирович-слесарь-сантехник.

Сумма выплат противоречащих пункту 1.2. Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера УМЖКП п. Туманный составила 37 500 рублей 00 копеек в 2015 году и 3000 рублей 00 копеек в 2016 году.

В соответствии с нормами статьи 15 Трудового кодекса РФ трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии;) при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

Существенными условиями работы по трудовому договору, определяющими ее отличие от выполнения работ, оказания услуг по договорам возмездного оказания услуг, являются:

-присвоение работнику должности, специальности, профессии в соответствии со штатным расписанием;

-оплата процесса труда, а не его конечного результата, поощрительные выплаты.

Наличие в штате организации должностей служащих или профессий рабочих, в обязанности по которым входит выполнение работ, которые планируются для поручения физическим лицам по договорам возмездного оказания услуг, уже может повлечь за собой признание действий руководителя неправомерными. Если только у руководителя не имелась срочная необходимость поручить разовые краткосрочные работы сторонним лицам.

Весь текст договора должен быть ориентирован на достижение именно результата работ (услуг). Как следствие тому, в нем должны содержаться четкие натуральные единицы измерения.

В договоре возмездного оказания услуг необходимо четко определять объем поручаемых работ.

Например, в договоре на уборку необходимо указывать – в срок до такого-то числа привести в порядок подъезд жилого дома по конкретному адресу, в т. ч. вымыть столько-то окон и т. д. В договоре на выполнение штукатурных и малярных работ необходимо указать – в течение такого-то периода времени выполнить работы по оштукатуриванию и окрашиванию такого-то количества квадратных метров стен фасада здания расположенного по конкретному адресу.

Согласно положениям ч. 4 ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации, – в тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. В этом случае, организация вынуждена будет уплатить с сумм ранее начисленного вознаграждения страховые взносы в ФСС, предоставить самому исполнителю соответствующие льготы, гарантии и компенсации.

При этом согласно ст. 395 ТК РФ денежные требования работников подлежат удовлетворению в полном размере без применения каких-либо сроков исковой давности. Исходя из этого платежи придется произвести за все время с индексацией данных платежей, приходящихся на прошлое время, когда уровень заработной платы был ниже. Кроме того, учитывая что суммы оплаты труда должны будут произведены за прошлое время, в части уплачиваемых с них страховых взносов организация вынуждена будет уплатить и пени за несвоевременную их уплату.

Кроме того, за нарушение положений трудового законодательства (отказ от заключения трудового договора и его фактическая подмена договором возмездного оказания услуг без дальнейшего предоставления трудовых гарантий и компенсаций вполне можно отнести к таким нарушениям) в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ должностные лица организаций могут быть привлечены к уплате административного штрафа.

В заявлениях отдельных работников оказывающим услуги по договорам возмездного оказания услуг из оплаты этих услуг удерживается оплата квартплаты,  при этом в заявлении указано «Прошу ежемесячно удерживать из моей заработной платы…». В соответствии со статьей 2 Трудового Кодекса РФ основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются в том числе обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, что указывает на возможное наличие между работниками и УМЖКП п.Туманный трудовых отношений.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. В заключенных договорах возмездного оказания услуг указана стоимость оказываемых услуг и прописана обязанность заказчика оплачивать оказанные услуги.

В отдельных договорах возмездного оказания услуг в т. ч. в Договоре возмездного оказания услуг от 15 февраля 2015 года с Миловановым Тарасом Александровичем на обслуживание и ремонт объектов УМЖКП. Указано, что стоимость оказываемых услуг составляет 800 рублей 00 копеек за 8-ми часовой рабочий день с учетом подоходного налога при этом в акте выполненных работ не указано количество отработанных дней.

Одновременно необходимо отметить, что заключение договоров возмездного оказания услуг позволяет существенно сэкономить фонд оплаты труда, поскольку работодатель освобождается от необходимости предоставлять работающим лицам ежегодные отпуска, оплачивать пособия по временной нетрудоспособности, предоставлять гарантии и компенсации в т.ч. за вредность. Экономия фонда оплаты труда с учетом выплат по договорам возмездного оказания услуг составила:

-за 2015 год 918 765 рублей 02 копейки;

-за 2016 год 687 301 рубль 78 копеек.

Экспертно-аналитическая деятельность

По результатам проведенных в 2017 году экспертно-аналитических мероприятий составлены:

- акт проверки в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского поселения Туманный Кольского района за 2016 год» (направлен в администрацию муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района);

- заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение на отчет об исполнении бюджета городского поселения Туманный Кольского района за 2016 год» (направлено в Совет депутатов муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района);

- заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области «О бюджете муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий по исполнению бюджета за 2016 год выявлены следующие нарушения:

1.) В нарушение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н, согласно уведомления Управления финансов администрации Кольского района от 27.02.2017 года №09/04-10/157 годовая бюджетная отчетность за 2016 год представлена муниципальным образованием г.п. Туманный в полном объеме предусмотренных форм, но с нарушением срока, то есть после 30.01.2017 года.

2.) В ходе проверки установлено, что  администрация г.п. Туманный в 2016 году исполняла лишь ряд функций, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ. Так, проверке не представлены утвержденные муниципальные задания.

3.) По консолидированной годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2016 год выявлены отдельные нарушения приказа № 191н: данные Баланса 0503120 по разделам I «Нефинансовые активы», раздела II «Финансовые активы», раздела III «Обязательства» не соответствуют данным Главной книги администрации г.п. Туманный на начало и конец года по соответствующим счетам.

Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки при составлении бюджетной отчетности, не повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета городского поселения Туманный Кольского района за 2016 год.

В ходе составления заключения на проект решения Совета депутатов городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области «О бюджете муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» выявлено следующее:

Проект решения о бюджете м.о.г.п. Туманный на 2018 год основан на:

- бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 05 декабря 2016 года, определяющего бюджетную политику в Российской Федерации;

-основных направлениях налоговой политики, утвержденных постановлением администрации городского поселения Туманный от 13.10.2017 г. № 112 «Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования городское поселение Туманный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Проект решения о бюджете и  разработанные  одновременно с ним документы и материалы внесены Главой  администрации  муниципального образования городское поселение Туманный на рассмотрение Совета депутатов в срок, установленный пунктом 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ и  статьи 22 Бюджетного процесса.

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, не соответствует требованиям статьи 184.2  Бюджетного кодекса РФ. Не представлены: основные направления бюджетной политики муниципального образования городское поселение Туманный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения Туманный за истекший период текущего финансового года; прогноз социально-экономического развития г.п. Туманный; оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий год; реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств  бюджета г.п. Туманный.

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8 Положения о бюджетном процессе проект бюджета составлен сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

В нарушение статей 173 Бюджетного кодекса РФ администрацией не утвержден Порядок разработки  прогноза  социально-экономического  развития м.о.г.п. Туманный,  не

разработан прогноз социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Общий объем доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов - 17 742,0 тыс. рублей, 16 958,4 тыс. рублей, 17 957,6 тыс. рублей соответственно. Доходы  в 2018 году снизятся по сравнению с 2017 годом на 24 %. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году снизятся по сравнению с 2017 годом на 41 %.

В связи с отсутствием Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет дать оценку достоверности плановых показателей доходов бюджета не представляется возможным.

Общий объем расходов бюджета г.п. Туманный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов планируется в сумме 18 987,6 тыс. рублей, 17 563,4 тыс. рублей, 18 588,3 тыс. рублей соответственно. В 2018 году расходы увеличатся по отношению к 2017 году на 17 %.

В нарушение статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ финансовым органом не установлена методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Размер дефицита г.п. Туманный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расходы на обслуживание муниципального долга, предусмотренные на 2018-2020 годы составят 2,0 тыс. руб.

Размеры резервного фонда администрации м.о.г.п. Туманный, предусмотренные проектом решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 1,0 тыс. рублей, не превышают требования, установленные пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расходы бюджета м.о.г.п. Туманный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 90 % сформированы в структуре тринадцати муниципальных программ (в «программном формате»).

Сравнительный анализ финансирования пяти муниципальных программ, указанных в  перечне муниципальных программ, утвержденном распоряжением администрации муниципального образования городское поселение Туманный от 30.10.2017 года № 61,   показал, что объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ, предусмотренные проектом решения о бюджете (Приложение №7 к проекту решения о бюджете «Распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам муниципального образования городское поселение Туманный и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год») не соответствуют объемам финансового обеспечения муниципальных программ, установленных их паспортами.

В нарушение статьи 184.2  Бюджетного кодекса РФ, статьи 21 Бюджетного процесса одновременно с проектом бюджета не представлены реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств  бюджета г.п. Туманный, в связи с чем, не представляется возможным определить соответствие общего объема средств на исполнение расходных обязательств, отраженных в Реестре, общему объему бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ не утвержден Порядок, регулирующий вопросы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Отсутствие в материалах, представленных с проектом решения о бюджете, протоколов согласительных совещаний, не позволило дать оценку соответствия предлагаемых к утверждению объемов бюджетных ассигнований объемам, необходимым для исполнения расходных обязательств м.о.г.п. Туманный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.