Мурманская область

Администрация Кольского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2025			г. Кола				№ 2641

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кольского округа от 18.11.2025 №2240 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Кольский муниципальный округ Мурманской области» и в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы.

2. Управлению финансов администрации Кольского округа (Николаева Е.Б.) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов Кольского округа на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кольское слово».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный округ в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кольского округа                                                                   А.П. Лихолат

Утверждена

постановлением

Администрации Кольского округа

от 29.12.2025 № 2641

Муниципальная программа

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы

| Цели программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского округа. 2. Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кольского муниципального округа, к устойчивой работе в отопительный период. 3.Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения. 4. Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий. 5. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, нежилых построек на территории Кольского муниципального округа, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 6. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа. 7. Обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Комплекс процессных мероприятий 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии. Комплекс процессных мероприятий 2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский округ к работе в отопительный период. Комплекс процессных мероприятий 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Комплекс процессных мероприятий 4. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории Кольского муниципального округа. Комплекс процессных мероприятий 5. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, нежилых построек на территории Кольского муниципального округа. Комплекс процессных мероприятий 6. Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа. Комплекс процессных мероприятий 7. Обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026 - 2030 |  |  |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: | 1 102 913,8 | тыс. рублей, в том числе: |
|  | МБ: | 968 500,0 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2026 год: | 224 700,0 | тыс. рублей |
|  | 2027 год: | 185 950,0 | тыс. рублей. |
|  | 2028 год: | 185 950,0 | тыс. рублей, |
|  | 2029 год: | 185 950,0 | тыс. рублей, |
|  | 2030 год: | 185 950,0 | тыс. рублей. |
|  | ОБ: | 59 103,8 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2026 год: | 38 880,0 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 5 056,0 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 5 056,0 | тыс. рублей, |
|  | 2029 год: | 5 055,9 | тыс. рублей, |
|  | 2030 год: | 5 055,9 | тыс. рублей. |
|  | ФБ: | 75 310,0 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2026 год: | 75 310,0 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 0,0 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 0,0 | тыс. рублей, |
|  | 2029 год: | 0,0 | тыс. рублей, |
|  | 2030 год: | 0,0 | тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение комфортности и безопасности проживания нанимателей муниципальных жилых помещений. 2. Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кольского муниципального округа. 3. Повышение качества и безопасности коммунальных ресурсов. 4. Формирования уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского округа. 5.Восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Кольского округа. 6. Снос аварийных многоквартирных домов и нежилых построек. 7.Существенное улучшение экологической ситуации на территории Кольского муниципального округа и создание благоприятного инвестиционного климата для осуществления застройки территорий. 8. Сокращение числа аварийных ситуаций по содержанию и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа. 9. Повышение комфортности и благоустройства территорий Кольского муниципального округа, в том числе населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования. |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кольского муниципального округа Мурманской области |  |  |
| Соисполнители программы | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |  |  |

1.Приоритеты и задачи муниципального 
управления в сфере реализации муниципальной программы

Важнейшим вопросом, решение которого в соответствии с действующим законодательством возложено на органы местного самоуправления, является организация электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения населения.

В результате накопленного износа оборудования остаётся высоким количество инцидентов и аварий в системах тепло- и водоснабжения, что не позволяет обеспечивать надёжное и беспрерывное предоставление коммунальных услуг.

В сфере теплоснабжения существует необходимость в замене или реконструкции источников теплоснабжения вследствие их изношенности, избыточности и низкой энергоэффективности. Также острой является проблема уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях. В значительном размере отсутствуют приборы учёта тепловой энергии у потребителей жилищного фонда.

Модернизация водопроводной и канализационной систем острейшая проблема, к решению которой необходимо приступать в краткосрочной перспективе. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

В значительном количестве населённых пунктов отсутствуют или полностью утратили работоспособность очистные сооружения канализации (ОСК). В системах водоподготовки питьевой воды также отсутствует современное оборудование, без которого невозможно обеспечить требования к качеству питьевой воды.

Реализация Подпрограммы позволит значительно повысить обеспечение качества, надёжности и безопасности электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения.

Целью Подпрограммы является обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения.

Для достижения указанной цели необходимо осуществить модернизацию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кольский округ.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей.

### Таблица № 1

2.Перечень показателей

муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы Цель муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии | % | 0 | 97,0 | 82,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский округ к работе в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на сокращение количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кольского муниципального округа | % | 0 | 93,6 | 83,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 93,6 | 83,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории Кольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства | % | 0 | 93,6 | 83,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 5. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, нежилых построек на территории Кольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество объектов, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда и нежилых построек на территории Кольского муниципального округа | шт. | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |
| 6 | Комплекс проектных мероприятий 6. Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | % | 0 | 93,6 | 83,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |
| 7 | Комплекс проектных мероприятий 7. Обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | % | 0 | 93,6 | 83,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |

### Таблица № 2

3.Перечень основных мероприятий и проектов

муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии | 2026-2030 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | - | 1.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии- |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский округ к работе в отопительный период | 2026-2030 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | - | 2.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на сокращение количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кольского муниципального округа |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | - | 3.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | - | 4.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 5. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, нежилых построек на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | - | 5.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на ликвидацию объектов аварийного жилищного фонда и нежилых построек на территории Кольского муниципального округа |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6. Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | - | 6.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 7. Обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | - Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | - | 7.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |

### Таблица № 3

4.Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год/ источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы |  |  |  |  | Всего | 7 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 7 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский округ к работе в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонтные работы на объектах тепло-, водо-, электроснабжения на территории Кольского округа в рамках подготовки к отопительному периоду |  | - | 2026 | 7 000,00 (предполагаемая стоимость) | Всего | 7 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 7 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица № 4

5.Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления финансовой поддержки | Нормативный правовой акт | Соисполнитель, ответственный за предоставление меры финансовой поддержки | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 4. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории Кольского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях Кольского муниципального округа на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротств | Восстановить платежеспособность муниципальных унитарных предприятий, учредителем которого является администрация Кольского муниципального округа с целью предупреждения их банкротства; Обеспечить возмещение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства. | Постановление «О Порядке предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования Кольский муниципальный округ на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства» |  | 4.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 6 Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, на обеспечение затрат на проведение аварийных работ и/ или капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и на проведение мероприятий, направленных на обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | Обеспечение безаварийного содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Кольском муниципальном округе | Постановление «Об организации предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, в целях поддержки местных инициатив, на территории Кольского округа» |  | 6.1 Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа |

### Таблица № 5

6.Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год / источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы | 2026-2030 | Всего | 1 102 913,8 | 338 890,0 | 191 006,0 | 191 006,0 | 191 005,9 | 191 005,9 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой». |
|  |  |  | МБ | 968 500,0 | 224 700,0 | 185 950,0 | 185 950,0 | 185 950,0 | 185 950,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 59 103,8 | 38 880,0 | 5 056,0 | 5 056,0 | 5 055,9 | 5 055,9 |  |
|  |  |  | ФБ | 75 310,0 | 75 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа»; | 2026-2030 | Всего | 275 728,6 | 84 722,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 |  |
|  |  |  | МБ | 242 125,1 | 56 175,0 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 14 775,8 | 9 720,0 | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 263,9 | 1 263,9 |  |
|  |  |  | ФБ | 18 827,5 | 18 827,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола»; | 2026-2030 | Всего | 275 728,6 | 84 722,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 |  |
|  |  |  | МБ | 242 125,1 | 56 175,0 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 14 776,0 | 9 720,0 | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 264,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 18 827,5 | 18 827,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»; | 2026-2030 | Всего | 275 728,6 | 84 722,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 |  |
|  |  |  | МБ | 242 125,1 | 56 175,0 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 14 776,0 | 9 720,0 | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 264,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 18 827,5 | 18 827,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» | 2026-2030 | Всего | 275 728,6 | 84 722,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 | 47 751,5 |  |
|  |  |  | МБ | 242 125,1 | 56 175,0 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 | 46 487,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 14 776,0 | 9 720,0 | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 264,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 18 827,5 | 18 827,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица № 6

7.Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовые риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне | Невозможность или нецелесообразность реализации поставленных целей, выполнения каких-либо мероприятий, обязательств в связи с данными изменениями, что окажет влияние на конечные результаты муниципальной программы | Мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменившимися требованиями законодательства | Постоянно |
| 2 | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий Программы | Недостижение установленных значений показателей и необходимость внесения изменений в муниципальную программу | Перераспределение финансовых средств по основным мероприятиям с учетом ограниченности ресурсами и определения приоритетных направлений деятельности | Внесение изменений в части уточнения значений показателей | Ежеквартально |
| 3 | Невыполнение исполнителями взятых на себя обязательств при заключении муниципальных контрактов на выполнение услуг, работ | Срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме | Контроль и сопровождение всех действующих контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств | Своевременное расторжение контрактов, проведение новых процедур для обеспечения заключения контрактов с иными исполнителями, поставщиками, подрядчиками | Ежеквартально |

### Таблица № 7

8.Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии | % | Рассчитывается как отношение утвержденного объема финансирования к фактически произведенным кассовым расходам, умноженное на 100- | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ежеквартально | Управление экономического развития |
| 2 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на сокращение количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кольского муниципального округа | % | Рассчитывается как отношение утвержденного объема финансирования к фактически произведенным кассовым расходам, умноженное на 100- | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ежеквартально | Управление экономического развития |
| 3 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | % | Рассчитывается как отношение утвержденного объема финансирования к фактически произведенным кассовым расходам, умноженное на 100- | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ежеквартально | Управление экономического развития |
| 4 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства | % | Рассчитывается как отношение утвержденного объема финансирования к фактически произведенным кассовым расходам, умноженное на 100- | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ежеквартально | Управление экономического развития |
| 5 | Количество объектов, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда и нежилых построек на территории Кольского муниципального округа | шт. | - | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ежеквартально | Управление экономического развития |
| 6 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | % | Рассчитывается как отношение утвержденного объема финансирования к фактически произведенным кассовым расходам, умноженное на 100- | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ежеквартально | Управление экономического развития |
| 7 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | % | Рассчитывается как отношение утвержденного объема финансирования к фактически произведенным кассовым расходам, умноженное на 100- | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ежеквартально | Управление экономического развития |

### Таблица № 8

9.План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы.

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Кольского муниципального округа Мурманской области» на 2026-2030 годы | 2026-2030 | ВСЕГО: | 1 102 913,8 | 338 890,0 | 191 006,0 | 191 006,0 | 191 005,9 | 191 005,9 |  | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 968 500,0 | 224 700,0 | 185 950,0 | 185 950,0 | 185 950,0 | 185 950,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 59 103,8 | 38 880,0 | 5 056,0 | 5 056,0 | 5 055,9 | 5 055,9 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 75 310,0 | 75 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии | 2026-2030 | ВСЕГО: | 243 213,8 | 158 750,0 | 21 116,0 | 21 116,0 | 21 115,9 | 21 115,9 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 108 800,0 | 44 560,0 | 16 060,0 | 16 060,0 | 16 060,0 | 16 060,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 59 103,8 | 38 880,0 | 5 056,0 | 5 056,0 | 5 055,9 | 5 055,9 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 75 310,0 | 75 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду | 2026-2030 | ВСЕГО: | 11 000,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Поддержание его в надлежащем состоянии, оплату коммунальных услуг и работ по управлению | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 11 000,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду | 2026-2030 | ВСЕГО: | 11 700,0 | 2 500,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | Включают снижение задолженностей, улучшение собираемости платежей | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 11 700,0 | 2 500,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Расходы бюджета Кольского округа на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД | 2026-2030 | ВСЕГО: | 4 989,0 | 2 589,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Сохранение и улучшение состояния дома, повышение его рыночной стоимости, обеспечение комфорта. | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 4 989,0 | 2 589,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) | 2026-2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранению и увеличению рыночной стоимости жилья, снижению затрат на содержание и созданию комфортных и современных условий для проживания, а также сохранению муниципального имущества | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в Кольском округе | 2026-2030 | ВСЕГО | 424,2 | 424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оценка состояния зданий, выявления аварийных/изношенных объектов, обоснования для капитального ремонта или реконструкции, повышения безопасности проживания, оптимизации затрат на содержание, а также основание для включения в программы по капремонту, что в итоге ведет к повышению качества, надежности жилья и улучшению условий жизни граждан | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 424,2 | 424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) | 2026-2030 | ВСЕГО | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранению и увеличению рыночной стоимости жилья, снижению затрат на содержание и созданию комфортных и современных условий для проживания, а также сохранению муниципального имущества | казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД | 2026-2030 | ВСЕГО | 9 496,4 | 7 000,0 | 624,1 | 624,1 | 624,1 | 624,1 | Обеспечение надлежащего состояния общего имущества, покрытие расходов управляющей компании и справедливое распределение бремени между всеми собственниками (включая муниципалитет) | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 9 496,4 | 7 000,0 | 624,1 | 624,1 | 624,1 | 624,1 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов муниципального жилого фонда в Кольском округе | 2026 -2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планирование капитального ремонта или нового строительства, включает техническое обследование, разработку разделов проекта, сметы и экспертизу | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9 | Строительство, реконструкция, модернизация муниципального жилищного фонда | 2026 -2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение жилищных условий граждан, повышение энергоэффективности, комфортности и безопасности проживания, а также сохранение и обновление существующего жилищного фонда, приведение его в соответствие с современными нормами | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10 | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям | 2026 -2030 | ВСЕГО | 4 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Сокращение потерь бюджета, повышение эффективности управления имуществом и, возможно, получение дохода от сдачи в аренду | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 4 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | 2026 -2030 | ВСЕГО | 25 279,8 | 5 056,0 | 5 056,0 | 5 056,0 | 5 055,9 | 5 055,9 | 1.Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение 2.Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 25 279,8 | 5 056,0 | 5 056,0 | 5 056,0 | 5 055,9 | 5 055,9 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.12 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации | 2026 -2030 | ВСЕГО | 109 144,9 | 109 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комплексное улучшение качества жизни населения, создание комфортной среды, развитие инфраструктуры | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 33 824,0 | 33 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 75 310,0 | 75 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.13 | Расходы бюджета Кольского муниципального округа на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | 2026 -2030 | ВСЕГО | 55 179,5 | 11 035,9 | 11 035,9 | 11 035,9 | 11 035,9 | 11 035,9 | Повышение долговечности и комфорта жилья, выполнение региональных программ капремонта, сохранение и увеличение стоимости жилого фонда, и обеспечение прав граждан на качественное жилье | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 55 179,5 | 11 035,9 | 11 035,9 | 11 035,9 | 11 035,9 | 11 035,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.14 | Расходы бюджета Кольского муниципального округа на реализацию инициативных проектов | 2026 -2030 | ВСЕГО | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества жизни, прямое участие граждан в управлении, повышение доверия власти и развитие территорий через решение насущных проблем | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский округ к работе в отопительный период | 2026-2030 | ВСЕГО | 39 400,0 | 13 400,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на сокращение количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кольского муниципального округа | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 39 400,0 | 13 400,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Ремонтные работы на объектах тепло-, водо-, электроснабжения на территории Кольского округа в рамках подготовки к отопительному периоду | 2026-2030 | ВСЕГО | 17 000,0 | 9 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Надежное и бесперебойное тепло-, водо- и электроснабжение в холодный период, повышение энергоэффективности, снижение аварийности и обеспечение комфортных условий для населения и предприятий за счет комплексного ремонта сетей, профилактики оборудования, промывки систем и устранения выявленных дефектов | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 17 000,0 | 9 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | ВСЕГО | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Снижение потерь, улучшение качества услуг, соответствие нормативам и создание основы для комплексного развития территории, что в итоге ведет к повышению качества жизни и экономии ресурсов для потребителей и поставщиков | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо-, электроснабжения на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | ВСЕГО | 2 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Оценку реального состояния, выявление дефектов/износа, разработку рекомендаций по ремонту, модернизации, повышению надежности и безопасности, а также планы мероприятий для безаварийной эксплуатации и продления срока службы, что снижает риски аварий и оптимизирует затраты | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 2 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Расходы бюджета Кольского муниципального округа на подготовку к отопительному периоду | 2026-2030 | ВСЕГО | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Выявление дефектов и износ, оценивается надежность, разрабатываются рекомендации для ремонта и модернизации, составляются акты, обосновывается безопасность эксплуатации, продлевается срок службы оборудования, что снижает риски аварий, повышает энергоэффективность и качество услуг для потребителей | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | ВСЕГО | 15 100,0 | 5 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 15 100,0 | 5 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительная готовность, обоснование затрат, получение разрешений и бесперебойное обеспечение потребителей ресурсами, что повышает комфорт и качество жизни | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло-, водо-, электрических сетей в Кольском муниципальном округе | 2026-2030 | ВСЕГО | 15 100,0 | 5 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | Окупаются через снижение потерь, повышение надёжности, экономию ресурсов, улучшение качества услуг и, как следствие, повышение качества жизни населения и инвестиционную привлекательность территории | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 15 100,0 | 5 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Расходы бюджета Кольского муниципального округа на реализацию мероприятий, направленных на установку индивидуальных домовых электрокотельных в Кольском муниципальном округе | 2026-2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Включают снижение затрат на отопление, повышение комфорта и контроля жильцов, улучшение экологической обстановки (нет выбросов в месте установки), а также надежность и безопасность | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 4. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории Кольского округа | 2026-2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории Кольского муниципального округа на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства | 2026-2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление денежных средств предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 5. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, нежилых построек на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | ВСЕГО | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на ликвидацию объектов аварийного жилищного фонда и нежилых построек на территории Кольского муниципального округа | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1 | Расходы бюджета Кольского муниципального округа на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселенных жилых домов и нежилых построек | 2026-2030 | ВСЕГО | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Освобождение земли под новое развитие, улучшение облика города, устранение угрозы жизни и здоровью, а также выполнение государственных программ переселения, что повышает качество жизни граждан и безопасность городской среды | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6. Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1 | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, на обеспечение затрат на проведение аварийных работ и/ или капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и на проведение мероприятий, направленных на обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | 2026-2030 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кольского муниципального округа | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий 7. Обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | ВСЕГО | 804 700,0 | 160 740,0 | 160 990,0 | 160 990,0 | 160 990,0 | 160 990,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 804 700,0 | 160 740,0 | 160 990,0 | 160 990,0 | 160 990,0 | 160 990,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2026-2030 | ВСЕГО | 7 750,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 7 750,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.2 | Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа" | 2026-2030 | ВСЕГО | 513 050,0 | 102 770,0 | 102 570,0 | 102 570,0 | 102 570,0 | 102 570,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского муниципального округа» |
|  |  |  | МБ | 513 050,0 | 102 770,0 | 102 570,0 | 102 570,0 | 102 570,0 | 102 570,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.3 | Расходы на содержание МКУ "Управление городского хозяйства МО г. Кола" | 2026-2030 | ВСЕГО | 181 300,0 | 36 100,0 | 36 300,0 | 36 300,0 | 36 300,0 | 36 300,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» |
|  |  |  | МБ | 181 300,0 | 36 100,0 | 36 300,0 | 36 300,0 | 36 300,0 | 36 300,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.4 | Расходы на содержание МКУ "Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" | 2026-2030 | ВСЕГО | 32 350,0 | 6 270,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 32 350,0 | 6 270,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.5 | Расходы на содержание МКУ "Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши" | 2026-2030 | ВСЕГО | 70 250,0 | 14 050,0 | 14 050,0 | 14 050,0 | 14 050,0 | 14 050,0 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенных учреждений в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» |
|  |  |  | МБ | 70 250,0 | 14 050,0 | 14 050,0 | 14 050,0 | 14 050,0 | 14 050,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

10. Методика оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Кольский муниципальный округ Мурманской области

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кольский муниципальный округ Мурманской области проводится ответственным исполнителем муниципальной программы исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе трех критериев:

- степени достижения цели муниципальной программы;

- динамики значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

2. Степень достижения цели муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

для показателей с направленностью на рост и на достижение конкретного значения:

для показателей с направленностью на снижение:

где:

К1 - средняя степень достижения цели муниципальной программы;

ДПi - степень достижения i-го показателя;

N - общее число показателей муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году;

ПФ - фактическое значение показателя в отчетном году;

ПП - плановое значение показателя, установленное в муниципальной программе на конец отчетного года.

Критерий К1 рассчитывается по всем показателям муниципальной программы, указанным в разделе «Перечень показателей муниципальной программы», запланированным к выполнению в отчетном году.

3. В случае если плановое значение показателя с направленностью на рост или с направленностью на достижение конкретного значения равно нулю, степень его достижения не рассчитывается и не используется в расчете К1.

В случае если фактическое значение показателя с направленностью на снижение равно нулю (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), степень его достижения принимается равной 100%.

В случае если степень достижения показателя превышает 100%, при расчете К1 степень достижения такого показателя принимается равной 100%.

4. Динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом рассчитывается по формуле:

для показателей с направленностью на рост и на достижение конкретного значения:

для показателей с направленностью на снижение:

где:

К2 - средняя динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом;

Динi - динамика значения i-го показателя по сравнению с предшествующим годом;

ПФ - фактическое значение показателя, достигнутое в отчетном году;

ПБ - базовое значение i-го показателя (значение в предшествующем году);

N - число показателей муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году.

Критерий К2 рассчитывается по всем показателям муниципальной программы, указанным в разделе «Перечень показателей муниципальной программы», запланированным к выполнению в отчетном году.

5. В случае если динамика значения показателя превышает 125%, при расчете К2 ее значение принимается равным 125%.

Динамика показателей с направленностью на достижение конкретного значения и (или) с временной характеристикой «Нарастающим итогом» не учитывается при расчете К2.

В случае если значение показателя за предшествующий год отсутствует, его динамика не рассчитывается и не используется при расчете К2.

В случае если значение показателя с направленностью на рост за предшествующий год равно нулю, его динамика не рассчитывается и не используется при расчете К2.

В случае если значение показателя с направленностью на снижение за отчетный год равно нулю (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), его динамика принимается равной 100%.

В случае если значение показателя с направленностью на снижение за предшествующий год равно нулю, а за отчетный год отличается от нуля (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), его динамика принимается равной 0%.

В случае если значение критерия К2 по муниципальной программе или подпрограмме не может быть рассчитано, при расчете интегрального показателя эффективности, его значение принимается равным 100%.

6. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

К3 - степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Мвып - число мероприятий муниципальной программы, выполненных в отчетном году в полном объеме и в установленные сроки (число мероприятий, в отношении которых в графе «Выполнение (да/нет/частично)» )» таблицы № 11 «Сведения о ходе реализации мероприятий программы» (Приложения № 2) Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Кольский муниципальный округ Мурманской области  утвержденного постановлением администрации Кольского округа от 18.11.2025 № 2240 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Кольский муниципальный округ Мурманской области» (далее-Порядок), указано «Да»);

Мчаст - число мероприятий муниципальной программы, выполненных в отчетном году частично (число мероприятий, в отношении которых в графе «Выполнение (да/нет/частично)» № 11 «Сведения о ходе реализации мероприятий программы» (Приложения № 2) Порядка указано «Частично»);

Мобщ - общее число мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году.

7. Расчет значений критериев эффективности осуществляется при подготовке приложений к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы: критерии К1 и К2 - в таблице «Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы» по форме согласно таблице № 11 » (Приложения № 2) Порядка  критерий К3 - в таблице «Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы» по форме согласно таблице № 11 » (Приложения № 2) Порядка.

8. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

ЭГП = К1 * 0,3 + (К2 - 3%) * 0,35 + К3 * 0,35.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 97%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 92%.

Муниципальная программа считается реализуемой с уровнем эффективности ниже среднего, если значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 85%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается низким.

9. В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы в целом ответственными исполнителями подпрограмм осуществляется оценка эффективности каждой из подпрограмм аналогично методике, изложенной в пунктах 1 - 8 настоящей Методики.

10. По результатам расчета интегральных показателей эффективности и определения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм в отчетном году формируется таблица по форме согласно таблице № 15 (Приложения № 2) Порядка.

В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- Обеспечить деятельность администрации Кольского округа и подведомственных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

- Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского округа.

_______________

При наличии.

Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименование формы. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.